ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХХХХ"

ПОРЯДОК

планирования и организации научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических разработок

для ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ

(в редакции, введенной в действие приказом ОАО «ХХХХ» от 18.10.2004 № 90, с изменениями, внесенными приказами ОАО «ХХХХ» от ________ и _________)

Москва 20___г.

1

Настоящий порядок определяет основные принципы и этапы планирования и организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок (НИОКР), выполняемых по заказу ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ. Конкретные правила и методики для различных стадий инновационного процесса могут устанавливаться соответствующими нормативными и распорядительными документами ОАО «ХХХХ».

Действие настоящего Порядка распространяется на ОАО «ХХХХ» и его дочерние общества (100% уставного капитала которых принадлежит ОАО «ХХХХ»), основными видами деятельности которых являются разведка, добыча, переработка, транспортировка, хранение, поставка углеводородов и обеспечение системы газоснабжения.

1.     Термины и определения

- Научно-исследовательская       работа       (НИР)       -       комплекс
теоретических и  (или)  экспериментальных  исследований,  проводимых с
целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и
путей создания (модернизации) продукции.

- Опытно-конструкторские    работы    (ОКР)    -    комплекс    работ,
выполняемый для разработки конструкторской документации на изделие,
включая изготовление и приемочные испытания опытных образцов (опытных
партий), а также для разработки технической документации на вещества,
материалы и т.п., и технологического процесса, включая испытания опытных
партий веществ.

- Научно-техническая продукция (НТП) - научный и (или) научно-
технический   результат,   в   том   числе   интеллектуальной   деятельности,
предназначенный для реализации в виде: технической (технологической,
конструкторской,     проектной)     документации;     редакции     нормативно-
методического документа; экспертного заключения; концепции; прогноза
(оценки)   ресурсов;    корректировки   проекта   разработки;   программного
продукта; баз данных; результатов патентных исследований; результатов
промышленного испытания; результатов авторского надзора; изобретения;
«ноу-хау», охраняемые в режиме «коммерческой тайны» и т.п.

- Исполнитель    -    самостоятельное    структурное    подразделение
ОАО «ХХХХ», осуществляющее от имени ОАО «ХХХХ» договорную
работу по договорам на выполнение НИОКР.

- Соисполнитель   -   самостоятельное   структурное   подразделение
ОАО «ХХХХ», заинтересованное (в силу его компетенции) в заключении
договоров на выполнение НИОКР.

- Договорная работа - деятельность по подготовке, согласованию,
подписанию,    регистрации    и    контролю    за    исполнением    договоров,
заключаемых ОАО «ХХХХ» и его дочерними обществами.

1.7. Контрагент  -   организация,   выполняющая   научно-техническую разработку в соответствии с договором.

2.     Общие положения

- Планирование    и    организация    НИОКР    рассматривается    как
инновационный   процесс,   который   охватывает   весь   жизненный   цикл
разработки     от     определения     приоритетных     направлений     научных
исследований до оценки и учета фактического эффекта от использования
результатов разработки в практической деятельности ОАО «ХХХХ» и его
дочерних обществ.

- Финансирование НИОКР осуществляется за счет средств, ежегодно
выделяемых на  эти  цели  в  бюджетах ОАО «ХХХХ»  и  его  дочерних
обществ.

- Департамент стратегического развития осуществляет планирование,
организацию   проведения,   финансирования   и   учет   научно-технических
разработок  для   ОАО    «ХХХХ»,   а  также   координирует  планирование
научно-технических разработок, финансирование которых осуществляется за
счет средств бюджетов дочерних обществ и ведет базу данных НИОКР, в
которой    поддерживается    в    актуализированном    виде    информация    о
планировании,      выполнении      и      реализации      результатов      НИОКР
ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ.

Департамент стратегического развития является исполнителем по договорам на выполнение НИОКР, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета ОАО «ХХХХ».

2.4.	Научно-технические      разработки      по      направлениям      своей
деятельности инициируют структурные подразделения ОАО «ХХХХ» -
Функциональные заказчики НИОКР.

Дочерние общества, заинтересованные в проведении НИОКР, направляют свои предложения Функциональным заказчикам по направлениям их деятельности и отвечают за актуальность предлагаемых разработок, а также эффективное использование их результатов (внедрение).

Функциональный заказчик рассматривает предложения дочерних обществ и в случае подтверждения целесообразности проведения разработок согласовывает их проведение в дочернем обществе (за счет средств бюджета дочернего общества) или в ОАО «ХХХХ» (за счет средств бюджета ОАО «ХХХХ»).

Функциональный заказчик является соисполнителем по договорам на выполнение НИОКР для ОАО «ХХХХ», отвечает за актуальность инициируемых разработок, финансирование которых будет осуществляться за счет средств ОАО «ХХХХ», и эффективное использование их результатов (внедрение).

2.5. Департамент стратегического развития может выступать Функциональным заказчиком НИОКР по направлениям деятельности, входящим в его компетенцию.

3.	Определение приоритетных направлений НИОКР ОАО «ХХХХ»

- Департамент     стратегического     развития     разрабатывает     и
поддерживает   в   актуализированном   состоянии   Перечень   приоритетных
научно-технических проблем ОАО «ХХХХ» (далее - Перечень). Перечень
разрабатывается   на   основе   стратегии,   прогнозов   и   программ  развития
Общества, а также распорядительных документов, содержащих указания по
перспективным направлениям НИОКР.

- Структура      Перечня      отражает      структуру      приоритетных
направлений деятельности ОАО «ХХХХ».

- Каждая   проблема,   включенная   в   Перечень,   в   общем   случае
определяет конкретную область деятельности ОАО «ХХХХ», к которой
относится проблема; цель, которая должна быть достигнута в результате
проведения совокупности НИОКР по проблеме; сроки достижения цели.

- Для   каждой   проблемы   может   быть   установлен   уровень   ее
значимости     (ранг)     в     целях     последующего     определения     объемов
финансирования НИОКР по отдельным проблемам.

- Перечень подлежит рассмотрению в секциях и на бюро Научно-
технического совета ОАО «ХХХХ», согласованию с заинтересованными
структурными     подразделениями     ОАО     «ХХХХ»,     и     утверждается
Председателем Правления ОАО «ХХХХ».

4.	Формирование Программы НИОКР

- Программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ разрабатывается ежегодно и является основанием для последующего
заключения договоров на создание научно-технической продукции для нужд
ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ.

- Программа НИОКР формируется в соответствии с Перечнем.

- Программа       НИОКР        включает        переходящие        работы,
предусмотренные  действующими договорами на выполнение  НИОКР,  и
новые работы.

- Новые работы включаются в Программу НИОКР на основании
конкурсного отбора заявок на выполнение НИОКР. Конкурсный отбор заявок
производится с использованием методики многокритериального выбора и
специализированных компьютерных программ.

- Внеконкурсному   включению   в   Программу   НИОКР   подлежат
представленные в заявках работы, на выполнение которых имеются прямые

указания в распорядительных документах ОАО «ХХХХ», а также работы, для которых установлен особый порядок выполнения.

4.6. Департамент стратегического развития проводит анализ выполнения Программы НИОКР текущего года для определения объемов финансирования переходящих работ в планируемом году. При этом часть работ по заключенным договорам может быть прекращена из-за неудовлетворительных промежуточных результатов.

- Выделенные в бюджете ОАО «ХХХХ» средства на проведение
НИОКР      на      планируемый      год      распределяются      Департаментом
стратегического развития между переходящими и новыми работами. Часть
средств образует оперативный резерв для финансирования в период действия
утвержденной Программы НИОКР неотложных разработок в соответствии с
распорядительными      документами      ОАО «ХХХХ»      и      поручениям
Председателя Правления ОАО «ХХХХ».

- Сумма средств, выделенная в планируемом году на новые работы,
распределяется    по    приоритетным    научно-техническим    проблемам    в
соответствии   с   установленными   уровнями   их   значимости   (рангами)   в
соответствии с п. 3.4.

- Департамент  стратегического  развития  устанавливает  порядок,
правила и сроки выполнения работ по формированию Программы НИОКР и
доводит   необходимую   информацию   до   Функциональных   заказчиков   и
дочерних обществ.

- Функциональные      заказчики      и      дочерние      общества      в
установленный срок после уведомления о начале формирования Программы
НИОКР направляют заявки на выполнение НИОКР по формам согласно
Приложениям № 1, №1а в Департамент стратегического развития. Заявки
дочерних  обществ  на  выполнение  НИОКР,   финансируемые  за  счет  их
собственных     средств,     должны     быть     предварительно     согласованы
Функциональным заказчиком.

- Департамент	стратегического	развития	проводит
предварительный анализ поступивших заявок. Заявки, не соответствующие
требованиям     по     их     оформлению,     из     дальнейшего     рассмотрения
исключаются.

- Экспертизу заявок на выполнение НИОКР выполняет Научно-
технический совет (НТС) ОАО «ХХХХ».

- Департамент   стратегического   развития   группирует   заявки   в
соответствии со специализацией секций НТС, планирует работу секций НТС
по  проведению  экспертизы,   подготавливает  и  направляет  членам   НТС
материалы для проведения экспертизы.

- Экспертиза заявок на выполнение НИОКР осуществляется по
следующим основным критериям, для которых могут быть установлены
уровни значимости (весовые коэффициенты):

- актуальность предлагаемой разработки;

- планируемый научно-технический уровень разработки и ее новизна;

- планируемая эффективность результатов разработки (экономическая,
техническая,       экологическая,       социальная,       организационная,
коммерческая и др.) и ее обоснованность;

- стоимость разработки и ее обоснованность;

- сроки проведения разработки и их обоснованность.

- Эксперты оценивают каждую заявку по отдельным критериям.
Оценки выставляются в виде баллов в соответствии с установленной шкалой.
По критериям, которые не могут быть уверенно оценены экспертом или не
входят в компетенцию эксперта, оценка не выставляется.

- По  завершении  экспертизы  определяются  конкурсные  баллы
заявок путем расчета взвешенной суммы оценок каждой заявки по всем
критериям и экспертам.

- Департамент стратегического развития на основе конкурсных
баллов проводит отбор заявок для включения в Программу НИОКР по
каждой приоритетной научно-технической проблеме.

- В     Программу     последовательно     включаются     заявки     с
конкурсными баллами от наивысшего до некоторого порогового, который
определяется    лимитом    финансовых    средств    на    новые    работы    по
соответствующей     приоритетной     проблеме,     или     заранее     заданным
допустимым уровнем.

- В случае недостатка средств для отбора всех заявок, имеющих
одинаковый   конкурсный   балл,   Департамент   стратегического   развития
проводит дополнительное рассмотрение таких заявок для их ранжирования
между собой по наиболее значимым критериям, и отбирает лучшие исходя из
остатка имеющихся средств.

- Департамент     стратегического     развития     проводит     анализ
предложений Функциональных заказчиков по контрагентам новых НИОКР и
обеспечивает организацию размещения заказа на выполнение НИОКР в
соответствии с Положением о размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ХХХХ», утвержденного
решением Совета директоров ОАО «ХХХХ» от 19.07.04 № 590, и Порядком
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для   нужд   ОАО   «ХХХХ»   и   его   дочерних   обществ   у   единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), действующим в ОАО «ХХХХ».

- Департамент    стратегического    развития    формирует    проект
Программы НИОКР по форме согласно Приложению 2, направляет его на
согласование   в   заинтересованные   структурные   подразделения,   Научно-
технический    совет    ОАО «ХХХХ»    и    представляет   на    утверждение
Председателю   Правления   ОАО   «ХХХХ».   Выписки   из   утвержденной
Программы    направляются    Функциональным    заказчикам    и    дочерним
обществам.

5.	Формирование статей расходов на НИОКР для ОАО «ХХХХ» и
его дочерних обществ

5.1 Департамент стратегического развития формирует предложения по статьям расходов на НИОКР для ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ в соответствии с Положением о бюджетировании и Регламентом бюджетирования, действующими в ОАО «ХХХХ». При подготовке предложений по статьям расходов на НИОКР Департамент стратегического развития учитывает:

- сумму   средств   по   переходящим   НИОКР   в   соответствии   с
действующими договорами;

- сумму средств на новые НИОКР;

- сумму средств оперативного резерва для финансирования в период
действия утвержденной Программы НИОКР неотложных разработок.

6.	Организация и контроль исполнения НИОКР1

- В соответствии с утвержденной Программой НИОКР Департамент
стратегического развития организует и проводит работу по подготовке и
контролю исполнения договоров, руководствуясь Положением о договорной
работе   в   ОАО «ХХХХ»,   утвержденным   приказом   ОАО «ХХХХ»   от
14.06.2002 № 54.

- Договоры на выполнение НИОКР заключаются с использованием
типовой формы договора, утверждаемой Юридическим департаментом.

- При подготовке договора Функциональным заказчиком должно
быть   представлено   по  установленной   форме   обоснование   актуальности
проведения НИОКР, в том числе определены область и масштаб применения
результатов      разработки,      факторы      экономической      и/или      другой
эффективности разработки, приведен расчет планируемого экономического
эффекта разработки.

- Функциональным    заказчиком    должны    быть    определены    и
отражены в техническом задании и календарном плане выполнения работ к
договору следующие условия договора:

- цель разработки;

- новизна и научно-технический уровень разработки;

- конечные   результаты   разработки,    форма   и   комплектность
материалов, передаваемых контрагентом Обществу;

- требования   к   результатам   разработки,   составу   и   условиям
выполнения работ по договору;

1 Применяется в отношении договоров, заключаемых ОАО «ХХХХ». В отношении договоров, заключаемых дочерними обществами, организация и контроль выполнения НИОКР осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами этих обществ.

-     сроки и стоимость выполнения разработки.

- В условиях договора должен быть соблюден принцип оплаты
только законченных результатов разработки (этапов разработки), которые
могут  быть  самостоятельно  использованы  в  практической  деятельности
Общества.

- Подготовленный  надлежащим   образом  проект договора  после
визирования   Функциональным   заказчиком   направляется   в   Департамент
стратегического развития для дальнейшего согласования и подписания в
установленном порядке.

- Функциональный заказчик в соответствии с календарным планом
выполнения НИОКР осуществляет оперативный контроль хода работ по
заключенным договорам и соответствия промежуточных и окончательных
результатов     разработки     требованиям,     установленным     техническими
заданиями к договорам, инициирует корректировку условий договора или его
расторжение при несоответствии результатов условиям договора.

- Департамент   стратегического   развития    проводит    экспертизу
результатов выполнения работ по договору и актов сдачи-приемки научно-
технической    продукции,    принятых    Функциональными    заказчиками    и
представленных   для   оплаты,   осуществляет   согласование   актов   сдачи-
приемки (НТП) и организует их оплату, ведет финансовый учет выполнения
Программы НИОКР.

7.     Постановка на учет результатов НИОКР2

7.1.	К бухгалтерскому учету    в состав вложений во внеоборотные
активы принимаются законченные результаты работ по договору (или этапу,
если это предусмотрено договором).

7.2.	По   завершении   работ   по   договору   (или   этапу,   если   это
предусмотрено    договором),    Функциональный    заказчик    оформляет    и
предоставляет    в    Департамент    стратегического    развития    следующие
документы:

акт сдачи-приемки научно-технической продукции по договору; счет-фактуру.

Дополнительные    документы    представляются    в    зависимости    от полученных результатов в соответствии с пунктами 7.3. - 7.6.

7.3.	При   изготовлении   в   результате   выполнения   работ   опытных
образцов новой техники, оборудования, макетов, программно-технических
средств   и   в   случае   признания   целесообразности   использования   их  на
объектах   ОАО   «ХХХХ»,   его   дочерних   обществах   и   организациях
представляются следующие документы:

акт приемочных испытаний;

акт внедрения научно-технической продукции;

Применяется в отношении договоров, заключаемых ОАО «ХХХХ».

паспорт научно-технической продукции по установленной форме (приказ ОАО «ХХХХ» от 06.06.2002 № 47);

акт по форме № …..или акт по форме № …;

договор аренды или соглашение к действующему договору аренды, акты передачи основных средств в аренду по форме № …. или договор хранения, акты передачи оборудования на хранение либо документы, подтверждающие передачу в виде инвестиционного взноса.

Принятие к бухгалтерскому учету опытных образцов, созданных по договору на выполнение НИОКР для целей капитального строительства как оборудование, осуществляется в состав капитальных вложений. Принятие к бухгалтерскому учету опытных образцов, созданных для использования как отдельные объекты основных средств - в состав основных средств.

Акты по форме № …. или № …. подписываются членами комиссии, утвержденной приказом (распоряжением) ОАО «ХХХХ» и членами комиссии контрагента ОАО «ХХХХ». Акты утверждаются начальником Департамента стратегического развития.

В целях бухгалтерского и налогового учета в акте по форме №…… определяется в установленном порядке (с привлечением необходимых специалистов) срок полезного использования объекта и норма амортизации.

Акт по форме № …….. на передачу объектов основных средств в аренду составляет Функциональный заказчик. Акт подписывается членами комиссии принимающей и передающей стороны и утверждается начальником департамента по направлению деятельности.

Акт внедрения научно-технической продукции оформляется по каждому законченному положительному результату. Дата утверждения Акта является датой начала фактического применения полученного результата в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО «ХХХХ» (Приложение № 3).

7.4. При получении результата, который может быть поставлен на учет в качестве нематериального актива (права на изобретения и на другие аналогичные объекты интеллектуальной/промышленной собственности), представляются следующие документы:

акт внедрения научно-технической продукции; паспорт научно-технической продукции; карточка учета по форме № НМА-1;

в     необходимых     случаях     договор     передачи     Обществу исключительных прав и другие правоустанавливающие документы.

Карточка учета нематериальных активов по типовой форме № НМА-1 заполняется Функциональным заказчиком.

В случае принятия на учет нематериального актива, использование которого в производстве или в управлении предполагается не сразу, а через определенное время, данный актив учитывается в составе объектов, не требующих монтажа на складе.

7.5.	При получении результата, который может быть поставлен на учет
в качестве результата НИОКР, представляются следующие документы:

акт внедрения научно-технической продукции;

паспорт научно-технической продукции;

карточка учета по форме № ………...

Карточка учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по форме № ……… заполняется Функциональным заказчиком в соответствии с приказом ОАО «ХХХХ» от 01.08.2003 №84.

7.6.	При  выполнении  НИОКР,  затраты по которым должны  быть
признаны в бухгалтерском учете    в составе внереализационных расходов
Общества,   представляются,   в   зависимости   от   результата,   следующие
документы:

акт на списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не давшим положительного результата (Приложение № 4), которые были прекращены до срока их окончания в соответствии с нецелесообразностью их продолжения;

акт на списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, признаваемых внереализационными расходами (Приложение № 5).

Акты на списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам оформляет Функциональный заказчик и подписывает комиссия, назначенная распоряжением ОАО «ХХХХ».

Утверждает акты начальник Департамента стратегического развития ОАО «ХХХХ».

7.7.	Департамент стратегического развития не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в Департамент бухгалтерского учета
следующие документы:

копию договора на выполнение НИОКР (с приложениями);

акт сдачи-приемки научно-технической продукции по договору;

счет-фактуру;

дополнительные документы в соответствии с пунктами 7.3. - 7.6.

7.8.	В  случае  прекращения  использования  результатов  НИОКР  в
производстве  продукции   (выполнении  работ,   оказании  услуг)  либо  для
управленческих нужд     Общества,  а также когда становится  очевидным
неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов
указанных работ, остаточная стоимость актива на основании акта подлежит
списанию     в      состав      внереализационных     расходов.      Прекращение
использования   результатов   НИОКР   оформляется      актом   на   списание
расходов     по     научно-исследовательским,     опытно-конструкторским     и
технологическим работам при прекращении использования их результатов
(Приложение № 6).

Акт на списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам оформляет Функциональный заказчик и подписывает комиссия, назначенная приказом (распоряжением) ОАО «ХХХХ». Акт утверждает начальник Департамента стратегического развития ОАО «ХХХХ».

Департамент стратегического развития не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент бухгалтерского учета акт на списание расходов на НИОКР при прекращении использования их результатов.

7.9. Ликвидация (списание) опытных образцов, числящихся в учете в качестве объектов основных средств и находящихся в аренде, производится в соответствии с Порядком ликвидации (списания) основных средств ОАО «ХХХХ», находящихся в аренде у дочерних обществ и организаций, утвержденным распоряжением ОАО «ХХХХ» от 08.05.2003 № 73.

8.     Внедрение результатов НИОКР

8.1. В случае, если результатами НИОКР, финансируемых за счет средств бюджета ОАО «ХХХХ», являются образцы новой техники, технологии, программное обеспечение, которые предполагается использовать в ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществах, Функциональным заказчиком разрабатывается и утверждается план внедрения результатов разработки.

План внедрения результатов разработки, финансируемой за счет средств дочернего общества, формируется дочерним обществом и согласовывается с Функциональным заказчиком.

Использование ОАО «ХХХХ» и его дочерними обществами результатов НИОКР, права на которые принадлежат другим юридическим лицам, осуществляется на возмездной основе в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними документами ОАО «ХХХХ».

- Функциональные  заказчики  и дочерние  общества  обеспечивают
внедрение    результатов    разработок    и    представляют    в    Департамент
стратегического развития  информацию  о  выполнении  планов  внедрения
результатов разработок и полученном экономическом эффекте.

- При  организации  серийного производства продукции на основе
результатов НИОКР, проведенных в  ОАО  «ХХХХ»,  и поставках этой
продукции     третьим     лицам,     Департамент     стратегического    развития
обеспечивает заключение соответствующих договоров.

Для поставок третьим лицам продукции, созданной на основе результатов НИОКР, проведенных в дочернем обществе, это общество согласовывает с Департаментом стратегического развития целесообразность заключения соответствующих договоров.

8.4 При возникновении заинтересованности со стороны третьих лиц в использовании объектов интеллектуальной собственности, полученных при выполнении НИОКР по заказу ОАО «ХХХХ», Департамент стратегического развития обеспечивает заключение соответствующих (лицензионных) договоров.

В случае заинтересованности со стороны третьих лиц в использовании объектов интеллектуальной собственности, полученных при выполнении НИОКР по заказу дочернего общества, дочернее общество согласовывает с Департаментом стратегического развития целесообразность заключения соответствующих (лицензионных) договоров.

9.     Оценка эффективности результатов НИОКР

9.1. Департамент стратегического развития обеспечивает контроль выполнения планов внедрения результатов разработок, проводит анализ фактической экономической эффективности результатов НИОКР в соответствии с Внутрикорпоративными правилами оценки эффективности НИОКР, утвержденными приказом ОАО «ХХХХ» от …. № 7….

ЗАЯВКА

Приложение 1

к «Порядку планирования и организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок для ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ»

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

для ОАО «ХХХХ» в 20	году

(финансирование за счет средств бюджета ОАО «ХХХХ»)

Заполняется Департаментом стратегического развития

1.      Наименование   разработки   Наименование должно содержать четкое указание на конеч-
(предмет договора)	ный результат разработки или, при наличии нескольких са-

мостоятельных результатов, на обобщенный результат разработки, и быть по возможности кратким

Вид разработки (НИР, ОКР)

Выбирается из списка

ботка

Проблема,  на решение которой   направлена   рязра-   Выбирается из списка в соответствии с действующим Перечнем  приоритетных научно-технических проблем  ОАО "ХХХХ"

3.     А ктуальность разработки

Дать краткую обобщенную характеристику существующей ситуации в рассматриваемой области деятельности общества, оценить виды и объемы потерь (риски), которые понесет общество в случае сохранения этой ситуации вследствие отказа от предлагаемой разработки. Привести оценку степени решения приоритетной проблемы (по пункту 3 заявки) в случае успешного выполнения предлагаемой разработки

Область    применения   ре зультатов        разработки, предполагаемый их использования

Указать направление (направления) деятельности общества и конкретные процессы (производственные, технологиче-масштаб ские, организационные, управленческие), в которых будут использоваться результаты разработки (конкретные подразделения общества и.т.д), которые будут использовать результаты разработки. Указать масштаб использования (количество подразделений, организаций, единиц техники, объемы закупок и т.п.). При наличии подтверждений потребности в результатах разработки от потенциальных пользователей разработки приложить их к заявке.

5.      Дополнительные основания   При наличии указаний на необходимость выполнения пред-для выполнения разработки   лагаемой разработки в руководящих документах должны

быть приведены ссыпки на эти документы, а также прило-

жены их копии (выписки в случае большого объема материалов). Такими документами могут являться решения Совета Директоров, постановления Правления, поручения руководящих лиц ОАО "ХХХХ", целевые программы, соглашения, протоколы совещаний и т.п.

6. Предшествующие НИОКР	Привести перечень ранее выполненных договоров с указа
ло данной проблеме, ре-	нием контрагентов (исполнителей работ), стоимости работ и
зультаты которых будут	результатов, которые планируется использовать в предла-
использованы в разработке	гаемой работе.

Планируемый (результаты)

результат Перечислить окончательные результаты разработки (включая законченные промежуточные результаты) с указанием формы их передачи заказчику, имея в виду, что степень завершенности разработки должна обеспечивать возможность самостоятельного использования результата в деятельности общества.

сроки    выполнения   разра-ботки:

начало окончание

Ввести дату в формате DD.MM.YY, например 21.04.09 Ввести дату в формате DD.MM.YY, например 21.04.09

8. Новизна и научно-технический уровень разра-ботки

Приводятся основные характеристики результата (результатов) разработки - функциональные, технические, эксплуатационные и т.п. Оценивается уровень разработки и ее результатов по отношению к имеющимся отечественным и зарубежным разработкам в рассматриваемой области (указываются сравнительные характеристики конкретных разработок и их разработчики).

9. Факторы эффективности разработки, планируемая экономическая эффективность

Указать конкретные механизмы проявления эффекта от использования результата (каждого из результатов) разработки - получения дополнительной прибыли, снижения издержек, уменьшение рисков и т.п. Планируемый экономический эффект необходимо привести в денежном или натуральном выражении. Указание величины эффекта без объяснений сущности его происхождения недопустимо (Приказ №70 от 16.08.2004 г. Об утверждении и введении в действие "Внутрикорпоративных правил оценки эффективности НИОКР").

экономический тыс.руб.

эффект,

10.    Состав и объем работ

Перечислить основные этапы работы с указанием промежуточных результатов, получаемых на каждом этапе, и оценки

трудоемкости этапов в процентах относительно разработки в целом. При планировании нескольких законченных результатов в составе разработки состав и объем работ приводится для каждого результата отдельно.

11.    Стоимость разработки   и   Указать общую стоимость разработки с разбивкой по годам;
ее обоснование	стоимость отдельных законченных результатов, если тако-

вые планируются в составе разработки. Приложить смету расходов на выполнение разработки с расшифровками статей затрат.

Цена     разработки     всего (включая НДС), тыс. руб. в том числе по годам:

1-й год, тыс. руб. 2-й году тыс. руб. 3-й год, тыс. руб.

12.    Патентная   чистота раз-   Если в разработке предполагается использовать объекты ин-

работки

теллектуальной собственности (ОИС) - патенты и т.п., указать эти объекты, а также владельцев прав на них и условия использования этих ОИС в предлагаемой разработке. Если ОИС были созданы в рамках ранее выполненных НИОКР, перечислить эти договоры с указанием стоимости работ по созданию ОИС (стоимости результата работы, содержащего ОИС).

соответствие с    патентным и авторским правом Виды ОИС:

13.    Охраноспособность         ре-   Указать на возможность/невозможность создания в рамках зультатов   разработки    в   разработки  объектов  интеллектуальной  собственности;  в

случае наличия такой возможности указать ориентировочные названия предполагаемых ОИС, область права (патентное/авторское) и сроки оформления прав.

1.

2. 3.

14.    Возможность      коммерче-	Если результаты разработки могут быть использованы не

ского     использования    ре-	только в ОАО "ХХХХ" и дочерних обществах, указать до-

зультатов разработки  на	полнительные области применения разработки и дать харак-

рынках вне ОАО "ХХХХ"	теристику ее потенциальному рынку.

15,    Организация-контрагент (исполнитель разработки): сокращенное название

полное название

адрес

телефон

факс

электронная почта

ФИО, должность ответ-ственного за разработку лица и его контактные данные

16. Основания для выбора организации-контрагента {ис-полнителя разработки)

Наличие освобождения от НДС

Опыт, имеющийся у контрагента по данному направлению: разработки последних лет по близким темам, время их выполнения, место и результат внедрения (если были ранее выполнены подобные НИОКР по договорам с ОАО "ХХХХ" или обществами, перечислить эти договоры с указанием стоимости работ). Состав и квалификация коллектива.

Выберите «да» или «нет» из списка

17.    Организации-	Приводится полное и сокращенное наименование организа-

субподрядчики    контрагент	ций, перечень выполняемых ими работ и трудоемкость этих

та  (соисполнители разра-	работ в процентах по отношению к разработке в целом.
ботки)

18.    Функциональный разработки: департамент

заказчик

Заполняется автоматически после набора делопроизводственного индекса управления

управление

делопроизводственный индекс

ФИО, должность ответственного лица и его контактные данные

Заполняется автоматически после набора делопроизводственного индекса управления

Выберите значение из списка

Подпись руководителя

структурного подразделения»

функционального заказчика

ЗАЯВКА

Приложение la

к «Порядку планирования и организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок для ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ»

№

году

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в

(финансирование за счет средств дочернего общества ОАО «ХХХХ»)

Заполняется Департаментом стратегического развития

Наименование ОАО "ХХХХ"

общества   Выбирается из списка

Наименование   разработки   Наименование должно содержать четкое указание на конеч-
(предмет договора)	ный результат разработки или, при наличии нескольких са-

мостоятельных результатов, на обобщенный результат разработки, и быть по возможности кратким

Вид разработки (НИР, ОКР)

Выбирается из списка

Проблема, на решение ко-торой направлена разра-ботка

Выбирается из списка в соответствии с действующим Перечнем приоритетных научно-технических проблем ОАО "ХХХХ"

Актуальность разработки

Дать краткую обобщенную характеристику существующей ситуации в рассматриваемой области деятельности общества, оценить виды и объемы потерь (риски), которые понесет общество в случае сохранения этой ситуации вследствие отказа от предлагаемой разработки. Привести оценку степени решения приоритетной проблемы (по пункту 3 заявки) в случае успешного выполнения предлагаемой разработки

4. Область применения ре-зультатов разработки, предполагаемый масштаб их использования

Указать направление (направления) деятельности общества и конкретные процессы (производственные, технологические, организационные, управленческие), в которых будут использоваться результаты разработки (конкретные подразделения общества и.т.д), которые будут использовать результаты разработки. Указать масштаб использования (количество подразделений, организаций, единиц техники, объемы закупок и т.п.). При наличии подтверждений потребности в результатах разработки от потенциальных пользователей разработки приложить их к заявке.

5.      Дополнительные основания   При наличии указаний на необходимость выполнения пред-для выполнения разработки   лагаемой разработки в руководящих документах должны

быть приведены ссылки на эти документы, а также прило-

жены их копии (выписки в случае большого объема материалов). Такими документами могут являться решения Совета Директоров, постановления Правления, поручения руководящих лиц ОАО "ХХХХ", целевые программы, соглашения, протоколы совещаний и т.п.

6.      Предшествующие   НИОКР	Привести перечень ранее выполненных договоров с указа-

по   данной   проблеме,   ре-	нием контрагентов (исполнителей работ), стоимости работ и

зультаты  которых  будут	результатов, которые планируется использовать в предла-

исполъзованы в разработке	гаемой работе.

7.      Планируемый (результаты)

результат Перечислить окончательные результаты разработки (включая законченные промежуточные результаты) с указанием формы их передачи заказчику, имея в виду, что степень завершенности разработки должна обеспечивать возможность самостоятельного использования результата в деятельности общества.

сроки    выполнения   разра-ботки:

начало окончание

Ввести дату в формате DD.MM.YY, например 21.04.09 Ввести дату в формате DD.MM.YY, например 21.04.09

Новизна и научно-технический уровень разра-ботки

Приводятся основные характеристики результата (результатов) разработки - функциональные, технические, эксплуатационные и т.п. Оценивается уровень разработки и ее результатов по отношению к имеющимся отечественным и зарубежным разработкам в рассматриваемой области (указываются сравнительные характеристики конкретных разработок и их разработчики).

9. Факторы эффективности разработки, планируемая экономическая эффективность

Указать конкретные механизмы проявления эффекта от использования результата (каждого из результатов) разработки - получения дополнительной прибыли, снижения издержек, уменьшение рисков и т.п. Планируемый экономический эффект необходимо привести в денежном или натуральном выражении. Указание величины эффекта без объяснений сущности его происхождения недопустимо (Приказ №70 от 16.08.2004 г. Об утверждении и введении в действие "Внутрикорпоративных правил оценки эффективности НИОКР").

экономический тысруб.

эффект,

10.    Состав и объем работ

Перечислить основные этапы работы с указанием промежуточных результатов, получаемых на каждом этапе, и оценки трудоемкости этапов в процентах относительно разработки в целом. При планировании нескольких законченных резуль-

татов в составе разработки состав и объем работ приводится для каждого результата отдельно.

1.1.    Стоимость разработки   и   Указать общую стоимость разработки с разбивкой по годам;
ее обоснование	стоимость отдельных законченных результатов, если тако-

вые планируются в составе разработки. Приложить смету расходов на выполнение разработки с расшифровками статей затрат.

Цена     разработки     всего (включая НДС), тыс. руб. в том числе по годам:

1-й год, тыс. руб. 2-й год, тыс. руб. 3-й год, тыс. руб.

12.    Патентная   чистота раз-   Если в разработке предполагается использовать объекты ин-

теллектуальной собственности (ОИС) - патенты и т.п., указать эти объекты, а также владельцев прав на них и условия использования этих ОИС в предлагаемой разработке. Если ОИС были созданы в рамках ранее выполненных НИОКР, перечислить эти договоры с указанием стоимости работ по созданию ОИС (стоимости результата работы, содержащего ОИС).

рабопиш

13.    Охраноспособность         ре-   Указать на возможность/невозможность создания в рамках зультатов   разработки    в   разработки  объектов  интеллектуальной  собственности;  в

соответствие с    патент-ным и авторским правом Виды ОИС:

случае наличия такой возможности указать ориентировочные названия предполагаемых ОИС, область права (патентное/авторское) и сроки оформления прав.

1.

14.    Возможность      коммерче-	Если результаты разработки могут быть использованы не

ского     использования    ре-	только в ОАО "ХХХХ" и дочерних обществах, указать до-

зультатов разработки   на	полнительные области применения разработки и дать харак-

рынках вне ОАО "ХХХХ"	теристику ее потенциальному рынку.

15.    Организация-контрагент (исполнитель разработки): сокращенное название

полное название

адрес

телефон

факс электронная почта

, должность ответственного за разработку лица и его контактные данные

16. Основания для выбора орга- Опыт, имеющийся у контрагента по данному направлению:
низации-контрагента (ис- разработки последних лет по близким темам, время их вы-
полнителя разработки)	полнения, место и результат внедрения (если были ранее

выполнены подобные НИОКР по договорам с ОАО "ХХХХ" или обществами, перечислить эти договоры с указанием стоимости работ). Состав и квалификация коллектива.

Наличие освобождения от НДС

Выберите «да» или «нет» из списка

17.    Организации-	Приводится полное и сокращенное наименование организа-

субподрядчики    контраген-	ций, перечень выполняемых ими работ и трудоемкость этих

та  (соисполнители разра-	работ в процентах по отношению к разработке в целом.
ботки)

Подпись общества

руководителя

СОГЛАСОВАНО

18.    Функциональный разработки: департамент

заказчик

Заполняется автоматически после набора делопроизводственного индекса управления

управление

делопроизводственный индекс

ФИО, должность ответ-ственного лица и его кон-тактные данные

Заполняется автоматически после набора делопроизводственного индекса управления

Выберите значение из списка

Подпись руководителя

структурного подразделения-

функционального заказчика

Приложение 2

к «Порядку планирования и организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок для ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ»

ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО   «ХХХХ»

УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления

А.Б. Миллер

«	»   	20    г.

ПРОГРАММА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

НА 20	ГОД

Начальник Департамента

стратегического развития	В.В. Русакова

«	»	20     г.

Москва 20	г.

Масштаб внедрения

| № | № | № | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | приор. | заявки |  |  |
|  | напр. |  |  |  |

Новые работы

Наименование темы

Планируемый результат

Фактор

экономической эффективности

Внедрение

Срок начала внедрения

1.

2.

Функциональный заказчик

Масштаб внедрения

№ п/п

1.

2.

№

приор, напр.

№ договора

Начало

Окончание

Исполнитель

Наименование темы

Тип работы

Объем финансирования, тыс. руб.

20ХХг.

Всего

20ХХ

+2 г

20ХХ + 1г

Результаты

работы по

теме в

целом

Потенциональный

экономический

эффект

Внедрение

Срок

начала

внедрения

Приложение № 3

к «Порядку планирования и организации

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических разработок для ОАО «ХХХХ»

и его дочерних обществ»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Департамента
функционального заказчика
	(Ф.И.О.)

«      »	200 г.

АКТ

внедрения научно-технической продукции (НТП)

№

от «_

_200_г.

по договору    N.

от

200   г.

(наименование (предмет) договора, № и наименование этапа договора)

Контрагент	,

(Полное наименование контрагента по договору)

Функциональный заказчик	,

(Наименование Департамента функционального заказчика)

составил настоящий акт о том, что выполненная работа удовлетворяет требованиям технического задания, соответствует условиям договора: и внедрена

| № п/п | Наименование строки | Характеристика строки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование НТП |  |
| 1.1 | Вид результата 1) |  |
| 2. | Стоимость, руб., коп. |  |
| 2.1 | Кроме того, НДС, руб., коп. |  |
| 2.2 | Перечень актов сдачи-приемки НТП |  |
| 3. | Возможность демонстрации использования результата НИОКР | да / нет |
| 4. | Структурное подразделение и/или организация ОАО «ХХХХ», использующие НТП |  |
| 5. | Документы о правовой регистрации НТП: |  |
| 5.1 | Наименование патента/заявки |  |
| 5.2 | Регистрационный № патента/заявки |  |
| 5.3 | Приоритет патента/заявки (дата подачи заявки) |  |
| 5.4. | Расходы на государственную регистрацию прав, руб. коп. |  |
| 5.5. | Номер и дата платежного(-ных) поручения(-ий) |  |
| 6. | Область внедрения (использования): в производстве продукции2); при выполнении работ или оказании услуг2); в управление организации2) |  |
| 7. | Срок полезного использования |  |
| 8. | Планируемый эффект от внедрения (использования) |  |
| 9. | Заключение функционального заказчика3) |  |

Примечание:

1} Выбирается из классификатора видов НТП.

Для сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов, запрашиваемая в строках 5.1 - 5.5 раздела 5 «Документы о правовой регистрации НТП» информация указывается для каждого прошедшего государственную регистрацию результата интеллектуальной деятельности. В этом случае в раздел 5 включаются подразделы 5а с подпунктами 5.1 - 5.5, 5б с подпунктами 5.1 - 5.5 и так далее.

2)	Указать конкретную область внедрения и использования полученного результата.

3)	Указываются, в том числе, сведения о материальном носителе, дополнительные сведения о полученном
результате и пр.

Начальник Управления функционального заказчика

/Ф.И.О./

КЛАССИФИКАТОР видов НТП

| НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (НТП) |  | ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ |  | ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На бумажном носителе | На электрон-ном носителе | Полезная модель | Опытный образец |  | Опытные образцы новой техник», оборудования, не требующие монтажа | Опытные образцы новой техники, оборудования, требующие монтажа | Результаты НИОКР и другие инновационные работы (услуги), не подлежащие правовой охране | Права на изобретения и на другие аналогичные объекты интеллектуальной (промышленной) собственности |
| Научно-исследовательские работы (НИР) |
| Отчет (описание результатов проведенных исследований) |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |
| в области фундаментальных наук |  | * | * |  |  |  |  |  | * |  |
| в области прикладных наук |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Математическая и геологические модели |  | * | * |  |  |  |  |  | * |  |
| Карта |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Гехнико-экономическое (ий, ие) обоснование (ТЭО), анализ (ТЭА), соображение (ТЭС) |  | * | * |  |  |  |  |  | * |  |
| Концепция |  | * | * |  |  |  |  |  | * |  |
| Нормативно-методическая документация |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Техническое решение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изобретение |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезная модель |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие виды НТП |  | * | * |  |  |  |  |  | * |  |
| Опытно-конструкторские работы (ОКР) |
| Макет |  |  | * | * | * |  | * |  |  |  |
| Опытный образец |  |  |  |  | * |  | * | * |  |  |
| Опытное оборудование |  |  |  |  | * |  | * | * |  |  |
| Программно-технические средства |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |
| Конструкторская и техническая документация |  | * | * |  |  |  |  |  | * |  |
| Программа ЭВМ |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |
| База данных ЭВМ |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
| Автоматизированные системы (программные комплексы) |  |  | * |  |  |  |  |  | * | * |
| Геоинформационная система (ГИС) |  |  | * | * |  |  |  |  | * |  |
| Техническое решение: |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изобретение |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| полезная модель |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |
| Другие виды НТП |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
| Опытно-технологические работы (ОТР) |
| Отчет (описание результатов проведенных исследований) |  | * | * |  |  |  |  |  | * |  |
| Техническая и технологическая документация |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое решение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изобретение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| полезная модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие виды НТП |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие инновационные (внедренческие) и научно-технические работы (услуги) |
| Другие виды НТП |  | * | * |  | * |  | * | * | * |  |
| Техническое решение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| изобретение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |
| полезная модель |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |

возможная форма представления

Приложение № 4

к «Порядку планирования и организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок для ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ»

УТВЕРЖДАЮ Начальник Департамента стратегического развития ОАО «ХХХХ»

. В.В. Русакова
	200     г.

АКТ    №	от

200_ г.

списания расходов по НИОКР, не давшим положительного результата
по договору    N	от   "	"	 200   г.

(наименование (предмет) договора)

(наименование Исполнителя)

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная распоряжением ОАО «ХХХХ»

от «	»	200   г. №	, в составе Председатель комиссии.

, членов комиссии

составили настоящий акт о том, что в результате выполнения работ по договору, в следствии
обстоятельств, не зависящих от контрагента, обнаружилась невозможность достижения запланированных
результатов (выявилась нецелесообразность продолжения работ), в связи с

(краткое описание невозможности продолжения работ)

| № этапа, подэтапа | Наименование работы (этапа, подэтапа) | Стоимость фактически выполненных работ на момент прекращения договора, (руб. коп.) | Кроме того, НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| № п/п | Наименование строки | Сумма, руб. коп. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы на НИОКР, не давших положительного результата |  |
| 2. | Сумма НДС, не принимаемая к вычету (30% итоговой суммы гр. 4) |  |
| 3. | Подлежит списанию на внереализационные расходы (стр. 1 + стр. 2) |  |

Председатель комиссии:

Начальник Департамента
функционального заказчика
	(Ф.И.О.)

«	»	200	г.

Члены комиссии:

Приложение № 5

к «Порядку планирования и организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок для ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ»

УТВЕРЖДАЮ Начальник Департамента стратегического развития ОАО «ХХХХ»

. В.В. Русакова
	200 _ г.

АКТ   №	от

.200    г.

на списание расходов по НИОКР, признаваемых внереализационными расходами
по договору     N	от   "	"	 200   г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная распоряжением ОАО «ХХХХ»
от «	»	200   г. №	, в составе Председатель комиссии.

_, членов комиссии.

составили настоящий акт о том, что при выполнении работ по договору расходы на НИОКР признаются внереализационными расходами, в связи с невыполнением следующих условий (нужное подчеркнуть):

- сумма расходов не может быть определена и подтверждена;

- отсутствует документальное подтверждение выполнения работ;

- использование результатов НИОКР для производственных и (или) управленческих нужд не
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);

- использование результатов НИОКР не может быть продемонстрировано.

| № этапа, подэтапа | Наименование работы (этапа, подэтапа) | Стоимость (руб. коп.) | Кроме того, НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | Сумма, руб. коп. |
| --- | --- |
| Итого расходы на НИОКР |  |
| Кроме того НДС, всего |  |
| Подлежит списанию на внереализационные расходы |  |

Председатель комиссии:

Начальник Департамента
функционального заказчика
	(Ф.И.О.)

«      »	200   г.

Члены комиссии:

Приложение № 6

к «Порядку планирования и организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок для ОАО «ХХХХ» и его дочерних обществ»

УТВЕРЖДАЮ Начальник Департамента стратегического развития ОАО «ХХХХ»

«	»

. В.В. Русакова
	200     г.

АКТ  №	or

.200    г.

списания расходов по НИОКР, при прекращении использования их результатов

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная распоряжением ОАО «ХХХХ»
от «	»	200   г. №	, в составе Председатель комиссии.

_, членов комиссии.

составили настоящий акт о том, что подлежат списанию расходы по НИОКР в связи с прекращением их

использования

(в производстве продукции/выполнении работ, оказании услуг/, для управленческих нужд организации по причине неполучения экономических выгод в будущем)

| № п/п | Наименование актива | Остаточная стоимость актива, (руб. коп.) | Кроме того, НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | Сумма, руб. коп. |
| --- | --- |
| Расходы на НИОКР, не отнесенные на расходы по обычным видам деятельности |  |
| Подлежит списанию на внереализационные расходы |  |

Председатель комиссии:

Начальник Департамента
функционального заказчика
	(Ф.И.О.)

«      »	200   г.

Члены комиссии: