| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор YYYY . .20… | УТВЕРЖДАЮ: XXXX . .20…. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программы развития производств органического синтеза

на XXXX

1. ПРЕДПОСЫЛКИ

1.1. Изменение конъектуры рынка на продукцию, выпускаемую XXXX (далее по тексту – Заказчик), диктует необходимость разработки программы развития, предполагающей выпуск новых видов продукции.

1.2. Заказчик поручает YYYY (далее по тексту – Исполнитель) разработку «Программы развития производств органического синтеза XXXX (далее по тексту – Программа) согласно настоящему «Техническому заданию» (далее по тексту – ТЗ).

1.3. Настоящее ТЗ относится к промышленной площадке Заказчика, находящейся по адресу: ………...

1.4. Заказчик поручает Исполнителю:

- проанализировать состояние производства и инфраструктуры предприятия;

- дать развернутые предложения о выпуске трех видов новой продукции исходя из результатов анализа возможностей Заказчика и анализа конъектуры рынка;

- на один из видов предлагаемой новой продукции (по выбору Заказчика) дать бизнес-план строительства его производства;

- разработать бизнес-план строительства производства N-метиланилина (далее по тексту - NMA).

1.5. Программа относится к стадии предпроектной проработки (Feasibility Study) инвестиционного проекта и будет использована Заказчиком для принятия решения об инициировании инвестиционного проекта строительства новых производств.

2. БЛОКИ И ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ

2.1. Программа должна состоять из четырех блоков:

Блок №1: Проведение технического аудита производственных мощностей и инфраструктуры Заказчика.

Отчетный документ Блока №1 - «Отчет», требования к которому изложены в разделе 4.

Блок №2: Проведение маркетингового и технического анализа возможности выпуска новой продукции органического синтеза на предприятии Заказчика с предложением трех новых продуктов органического синтеза на дальнейшее освоение.

Отчетный документ Блока №2 – «Отчет», требования к которому изложены в разделе 5.

Блок №3: Разработка «Бизнес-плана строительства производства NMA».

Отчетный документ Блока №3 - «Бизнес-план», требования к которому изложены в разделе 6.

Блок №4: Разработка «Бизнес-плана» для строительства производства одного нового вида продукции органического синтеза.

Отчетный документ Блока №4 – «Бизнес-план», требования к которому изложены в разделе 6.

2.2. Блоки Программы будут выполнены в пять этапов:

Этап 1: сбор необходимой информации для Блоков;

Этап 2: разработка первой версии отчетного документа по Блоку;

Этап 3: обсуждение Исполнителя с Заказчиком первых вариантов отчетных документов по Блокам;

Этап 4: разработка второй версии отчетного документа по Блоку с учетом замечаний и предложений, высказанных во время обсуждения;

Этап 5: представление Заказчику второго варианта отчетных документов по Блокам.

2.3. Календарный график выполнения работы по Блокам дан в Приложении №2.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель в своей работе над отчетными документами по Блокам программы развития должен:

- исходить из самых передовых технологий органического синтеза;

- использовать для анализа и расчётов только данные о реально существующих промышленных технологиях, производящих товарную продукцию (использовать данные опытно-промышленных и пилотных производств запрещается);

- учитывать все замечания Заказчика;

- исправить ошибки и несоответствия, выявленные на Этапе 3.

3.2. Выводы Исполнителя должны соответствовать техническим правилам и нормам, действующим в Российской Федерации.

3.3. Заключения и выводы Исполнителя должны быть точными и полными, то есть понятными и не скрывающими от Заказчика проблемы, которые могут возникнуть при реализации инвестиционных проектов.

3.4. Заключения и выводы Исполнителя должны быть однозначными, то есть не допускающими двойственного толкования.

3.5. Заключения и выводы Исполнителя должны быть мотивированными.

4. ТРЕБОВАНИЯ К «ОТЧЕТУ» ПО БЛОКУ №1

(ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЯ)

4.1. Заказчик и Исполнитель договорились о следующем ограничении: при оценке потенциальной возможности выпуска новой продукции на XXXX не оцениваются производственные мощности существующих зданий и сооружений (площади, габариты, проектная и фактическая производительность, допустимые нагрузки на несущие конструкции, инженерно-строительное состояние и т.д.).

Это ограничение исходит из опыта Исполнителя, который показывает, что строительство новых зданий и сооружений дешевле реконструкции старых.

4.2. При выполнении технического аудита Исполнитель должен оценить:

- сырьевые возможности предприятия,

- энергетические возможности промышленной площадки,

- возможности инфраструктуры (сетей) промышленной площадки.

5. ТРЕБОВАНИЯ К «ОТЧЕТУ» ПО БЛОКУ №2

(МАРКЕТИНГОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗА ВЫПУСКА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ)

5.1. Основными задачами Блока №2 являются:

- диверсификация производственной деятельности XXXX;

- переход к глубокой переработке сырья и собственных промежуточных продуктов по современным технологиям, с минимизацией себестоимости производства;

- обеспечение дополнительного денежного потока, создание новых рабочих мест.

5.2. Основные задачи Блока №2 решаются путем подбора цепочек органического синтеза, приводящих к продуктам с максимальной добавленной стоимостью и широко востребованных на рынке.

5.3. Для трех продуктов с наиболее удачными технико-экономическими показателями Исполнитель должен дать следующую информацию:

1) Кратко описать технологию производства;

2) Привести требования к качеству конечного продукта;

3) Привести требования к качеству сырья;

4) Привести требования к качеству вспомогательных материалов и энергоресурсов;

5) По возможности дать расходные нормы по сырью, материалам и энергоресурсам;

6) Описать отходы производства и , по возможности, дать нормы их образования;

7) Описать необходимую заводскую инфраструктуру и требуемый персонал.

6. ТРЕБОВАНИЯ К «БИЗНЕС-ПЛАНУ» ПО БЛОКАМ №3 И №4

6.1. Требования к содержанию «Бизнес-плана» даны в Приложении №3.

7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Для разработки Программы Заказчик предоставляет Исполнителю следующую информацию:

- письменно отвечает на опросники, подготовленные Исполнителем;

- письменно отвечает на дополнительные вопросы Исполнителя;

- передает Исполнителю документацию, приведенную в Приложении №4;

- направляет своих специалистов на обсуждение первых вариантов отчетных документов.

| От Исполнителя: ………… | От Заказчика: ……… |
| --- | --- |