Техническое задание

на разработку основных технологических решений по созданию

производства жидких эпоксидных смол в корпусе № ...

цеха ... (производство ЭХГ) на предприятии ХХХХ

Заказчик-инвестор: Общество с ограниченной ответственностью ХХХХ.

Исполнитель: Проектный институт УУУУ.

- Цель проведения работы.

Целями проводимой работы является подготовка всех необходимых материалов для выполнения работ следующего этапа инвестиционного процесса - проектирование и являются:

  - Получение от Заказчика исходных материалов, сведений и документов, их анализ и оценка на достаточность.

  - Предварительная оценка с перечнем мероприятий по обеспечению устойчивости строительных конструкций корпуса №... на сейсмичность 8 баллов по шкале Рихтера.

  - Оценка возможности размещения проектируемого производства на предполагаемых площадях с учетом сохранения действующей установки ЭД в корпусе №....

  - Оценка возможности Заказчиком в поставке отечественного, импортного или имеющегося (существующего) основного технологического оборудования.

  - Согласования Заказчиком основных технологических решений по созданию производства в целом в корпусе № ... с учетом вспомогательных узлов и систем.

- Исходные данные для проведения работы.

Исходными данными для выполнения работы является предоставляемые Заказчиком Исполнителю сведения, материалы и документы в необходимом и достаточном объеме к началу работ Исполнителя согласно Перечню-графика (Приложение 1 к Техническому заданию).

- Границы выполнения работы:

В пределах ограждающих конструкций и покрытия корпуса №... между осями 28-39 и

А-Д.

- Этапы работ.

4.1. Первый этап – получение и анализ исходных сведений, материалов и документов

4.2. Второй этап – предварительная оценка по обеспечению устойчивости строительных конструкций корпуса № ... между осями 26/1-42.

4.3. Третий этап – разработка основных технологических решений по созданию в целом в корпусе № ... производства жидких эпоксидных смол.

- Отчетность и содержание отчетного документа.

Исполнитель предоставляет Заказчику отчетный материал по каждому этапу в виде:

  - По первому этапу - сброшюрованный пакет исходных материалов, сведений и документов - в одном экземпляре и перечень необходимых дополнительных исходных данных, предоставляемых Заказчиком Исполнителю – в двух экземплярах.

  - По второму этапу – сброшюрованное предварительное заключение  с указанием рекомендаций и мероприятий по обеспечению устойчивости строительных конструкций корпуса № .... –в двух экземплярах.

  - по третьему этапу – сброшюрованный отчет в виде пояснительной записки и графических материалов к ней – в двух экземплярах.

Содержание пояснительной записки:

    - Общие сведения о технологии;

    - Требования к готовой продукции, сырью и вспомогательных материалов;

    - Физико-химические свойства исходных и конечных продуктов;

    - Химизм процесса;

    - Описание технологического процесса, в том числе по вспомогательным узлам и системам;

    - Характеристика применяемого основного технологического оборудования в целов по производству;

    - Предложения по компоновочным решениям;

    - Аналитический контроль производства;

    - Характеристика твердых, жидких, газообразных отходов, сточных вод и технологические решения по сокращению выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду.

    - Таблица пожароопасных и токсичных свойств;

    - Вопросы, требующие доработки, выдаваемые Заказчиком.

Графический материал:

- Принципиальные технологические схемы

- Предварительная компоновка.

- Сроки выполнения работ: согласно условиям договора № … и календарного плана работ к нему.

Приложение 1: Перечень-график предоставления Заказчиком исходных сведений, материалов и документов.