# Договор подряда № _____

| Город ___________ | ________ года |
| --- | --- |

______________________, в лице ______________________________, действующего на основании _______________, именуемого в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и

гражданин РФ _________________, ___________________ года рождения, паспорт серия __________, номер _______________, дата выдачи ______________ года, кем выдан ___________________________________, код подразделения _______________, проживающий по адресу: _________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

  - По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Конструкторской документацией, наименование и состав которой указан в п.1.6. настоящего Договора, следующие работы по монтажу, пуско-наладке и испытаниям следующего электрооборудования: _______________________________________________________________________________

    - Изучение Конструкторской документации, разработка плана работ, подготовка приборов и инструментов;

    - Подготовка кабеля для монтажа, монтаж кабеля, опрессовка кабельных наконечников;

    - Проверка состояния электрооборудования, установленного в __________________________________, проверка правильности сборки электрошкафов (согласно Конструкторской документации);

    - Выполнение всех (за исключением ______________________________) электрических подключений в ______________________________________

    - Установка версии математического обеспечения ____________________ на _____________________, настройка стандартной 3-х фазной конфигурации оборудования).

    - Установка программного обеспечения на ____________________, программирование и настройка _________________________.

    - Проверка работоспособности 3-х фазной конфигурации оборудования в автономном режиме работы на холостом  и передачи Заказчику Акта приема-передачи о выполненной работе .

    - Индивидуальное испытание 3-х фазной конфигурации оборудования в соответствии с Программой испытаний передаваемой Заказчиком Подрядчику и передачи Заказчику Акта приема-передачи о выполненной работе при условии, что данный процесс технически возможен.

  - Конструкторская документация является собственностью Заказчика и передается Заказчиком Подрядчику во временное владение и пользование на время выполнения Работ Подрядчиком по Акту приема-передачи Конструкторской документации. Состав Конструкторской документации:

….

1.3. Подрядчик обязуется выполнить и сдать Работы Заказчику в течение _______ рабочих недель со дня подписания договора.

# 2. Обязанности Сторон договора

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично, с использованием своих инструментов.

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.

2.1.3. Выполнить работу надлежащим образом.

2.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности Конструкторской документации или предоставленных для Работы устройств, узлов и оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.5.  Уведомить Заказчика о проведении испытаний, указанных в пункте 1.1.7. и 1.1.8. настоящего Договора, не менее чем за 5 рабочих дней.

2.1.5. Передать результат выполненной Работы Заказчику по Акту приема-сдачи выполненных работ.

2.1.7. В случае обнаружения в выполненной Работе недостатков устранить их в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.1.8. Выполнить Работы по адресу: _______________________;

2.1.9. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение мероприятий по технике безопасности труда, промышленной безопасности  при производстве работ в соответствии с нормативно-технической документацией, выполнение противопожарных мероприятий (средства обеспечивает заказчик).

2.1.10. Выполнять указания Заказчика касательно выполнения работ в точном соответствии с Конструкторской документации. В случае выявления невозможности выполнения Работ в точном соответствии с Конструкторской документацией, немедленно, но не позднее 2 (двух) рабочего дня с момента выявления такой ситуации, письменно уведомить об этом Заказчика, приостановить работы до получения указаний от Заказчика касательно порядка выполнения работ в данном случае. При этом срок выполнения Работ Подрядчиком соразмерно увеличивается.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ по настоящему договору.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Подрядчику документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

2.3.2. Принять результат выполненной работы по Акту приема-сдачи выполненных работ.

2.3.3. Своевременно оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.3.4. Предоставить Подрядчику материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

# 3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена выполняемой Работы по настоящему договору составляет ____________ (___________________) рублей ____ копеек. Заказчик, являясь налоговым агентом, удерживает из указанной суммы НДФЛ в размере 13% и уплачивает их в бюджет самостоятельно. Сумма к перечислению/выдаче на руки Подрядчику составляет __________ (____________) рубль __ копеек.

3.2. Цена Работ считается твердой.

3.3. Условия оплаты работ по Договору:

3.3.1. 1-ый авансовый платеж в размере _____________ (_____________) рублей __ копеек производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с даты подписания настоящего Договора;

3.3.2. 2-ой платеж в размере ______________ (_________________) рублей ___ копеек производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ;

3.3.3. 3-ий платеж в размере __________ (____________) рубль __ копеек производится по результатам испытаний Заказчиком образца нового изделия – ____________________

- если испытание нового изделия проводится в течение одного календарного года с момента подписания сторонами Акта выполненных работ, то 3-ий платеж по настоящему договору осуществляется в течение 5 банковских дней с момента подписания «Акта испытания оборудования»;

- если в течение одного календарного года с момента подписания Акта выполненных работ испытания нового изделия не производятся, то 3-ий платеж по данному договору производится в течение 5 банковских дней с момента истечения одного календарного года с момента подписания Акта выполненных работ.

3.3.4. Заказчик обязан провести испытания образца нового изделия – _______________________ в течение ____ (__________) рабочих дней с даты исполнения п.1.1. Сторонами. В случае отсутствия положительных результатов испытаний не по вине Подрядчика, то Заказчик обязан привести в исполнение п.3.3.3. настоящего договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты исполнения п.1.1. Сторонами.

3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления на его лицевой счет в банке.

3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты поступления денежных средств на банковский счет Подрядчика.

# 4. Порядок приема-сдачи работы

4.1. После выполнения испытаний, указанных в пункте 1.1.7., Подрядчик обязан составить Акт о проведении испытаний, форма которого согласовывается сторонами дополнительно, и передать его Заказчику в двух экземплярах для подписания. Заказчик обязан в течение  5  (пяти) рабочих дней со дня получения Акт о проведении испытаний, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта о проведении испытаний или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акт о проведении испытаний в этот же срок путем направления его по почте либо нарочным.

4.2. После выполнения испытаний, указанных в пункте 1.1.8., Подрядчик обязан составить Акт о результатах проведении испытаний, форма которого согласовывается сторонами дополнительно, и передать Заказчику для подписания. Заказчик обязан в течение  5  (пяти) рабочих дней со дня получения Акт о проведении испытаний, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта о проведении к испытаний или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта о проведении индивидуальных испытаний в этот же срок путем направления его по почте либо нарочным. Испытания считаются проведенными в случае  достижения _______________________________ показателей, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, или не достижения показателей, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору по причинам несовместимости оборудования, не имеющего отношения к блоку автономных инверторов.

4.3. В случае выявления недостатков в выполненных Подрядчиком Работах, Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о проведении испытаний по пункту 1.1.7. и пункту 1.1.8. от того что применимо. В случае выявления недостатков в устройствах, узлах и оборудовании в ходе проведения испытаний по пунктам 1.1.7. и 1.1.8, Стороны обязуются обсудить сложившуюся ситуацию, разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков.

4.4. После выполнения всех Работ, указанных в пунктах 1.1.7. и 1.1.8. и при наличии подписанного Заказчиком Актов Подрядчик передает Заказчику 2 экземпляра Акта приема-сдачи выполненных работ,  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения Работ, но не позднее срока выполнения Работ, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора.

Заказчик обязан в течение  5  (пяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-сдачи выполненных работ, подписать и вернуть Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта приема-сдачи выполненных работ или направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ в этот же срок путем направления его по почте либо нарочно.

4.5. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки Работ Подрядчику, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить указанные Заказчиком недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика. После устранения недостатков, Подрядчик направляет Акт приема-сдачи выполненных работ Заказчику в порядке, указанном в пункте 4.4. Договора.

4.6. В случае, если Подрядчик, не устраняет мотивированные недостатки в выполненных Работах, в сроки, установленные в настоящем Договоре, Заказчик имеет право устранить недостатки в выполненных  Работах своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением всех расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

# 5. Качество работы

5.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям Конструкторской документации.

# 6. Односторонний отказ от исполнения договора

6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, а также возместив убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего договора.

# 7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока выполнения Работы, установленного п. 1.3. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % процентов от цены Работ за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение сроков оплаты выполненной Работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % процентов от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

# 8. Коммерческая тайна

8.1. В рамках настоящего Договора коммерческой тайной считаются документы и материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику с грифом «Коммерческая тайна» (далее - «Коммерческая тайна»), а также:

- рабочие черновики и материалы;

- настоящий Договор и приложения к нему;

- Конструкторская документация.

8.2. На материальных носителях Коммерческой тайны Стороны обязаны проставить гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования организации – ее обладателя, указать ее местонахождение.

Собственником всех материальных носителей с грифом «Коммерческая тайна», а также собственником всей Коммерческой тайны, передаваемой Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, является Заказчик.

8.3. Стороны обязуются:

8.3.1. Хранить Коммерческую тайну строго конфиденциально, не раскрывать ее всю или ее часть третьим лицам, не допускать и/или не осуществлять опубликование и/или иное распространение Коммерческой тайны.

8.3.2. Ограничить круг лиц, имеющих доступ к Коммерческой тайне, исключительно сотрудниками, выполняющими Работы по настоящему Договору, и способствовать тому, чтобы все эти сотрудники хранили эту Коммерческую тайну в строгом секрете.

8.3.3. Применять к Коммерческой тайне не меньшие меры безопасности и предосторожности, чем те, которые он применяет к своей собственной Коммерческой тайне и конфиденциальной информации.

8.3.4. Принимать все необходимые меры для того, чтобы его сотрудники, агенты, правопреемники не информировали третьих лиц о содержании информации с грифом «Коммерческая тайна».

8.3.5. Использовать Коммерческую тайну только для исполнения настоящего Договора.

8.4. При утере или разглашении Коммерческой тайны Подрядчик незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, информирует Заказчика, и Стороны проводят консультации и организовывают расследование.

8.5. При утере или разглашении Коммерческой тайны Заказчик незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, информирует Подрядчика, и Стороны проводят консультации и организовывают расследование.

8.6. Окончание и/или расторжение настоящего Договора не имеет влияния на обязательства Сторон по охране Коммерческой тайны. Стороны обязуется охранять Коммерческую тайну в течение пяти лет после расторжения Договора.

8.7. Стороны обязаны в полном объеме обеспечить меры по охране Коммерческой тайны, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

8.9. Стороны несут ответственность за соблюдение режима Коммерческой тайны своими сотрудниками, имеющими доступ к Коммерческой тайне, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обязаны возместить потерпевшей Стороне все убытки, включая реальный ущерб, возникшие в результате не соблюдения режима Коммерческой тайны сотрудниками Стороны, нарушившей режим Коммерческой тайны в сроки, предусмотренные Сторонами.

8.10. Стороны несут ответственность за соблюдение режима Коммерческой тайны третьими лицами, имеющими доступ к Коммерческой тайне, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обязаны возместить потерпевшей Стороне все убытки, включая реальный ущерб, возникшие в результате не соблюдения режима Коммерческой тайны третьими лицами в сроки, предусмотренные Сторонами.

8.11. Передача Сторонами на основании официальных требований компетентных органов сведений, составляющих Коммерческую тайну, возможна только после получения предварительного письменного согласия другой Стороны, а также предварительного письменного согласования с другой Стороной объема передаваемых сведений, составляющих Коммерческую тайну.

# 9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту нахождения Заказчика.

# 10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

# 11. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |