Положения «Типового договора», написанные шрифтом синего цвета, не являются обязательным или являются вариантами. Поэтому, ответственный исполнитель договора при составлении конкретного договора должен принять решение: оставлять или не оставлять эти положения.

ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА

№ _________

г. _________                                                                            «____» _________ 20 __ года

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и  ______________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в _________________________, действующей на основании ______________, с другой стороны, далее именуемые «Сторона» или «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

0.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего договора. В настоящем Договоре слова и выражения, имеющие смысл нижеприведенных определений, будут писаться с прописной буквы:

Договор - настоящий Договор с Приложениями  на выполнение работ по строительству  Объекта.

Исполнительная документация - комплект документации, предоставляемый Генподрядчиком Заказчику, включая рабочую документацию с изменениями, внесенными проектной организацией. Полный перечень установлен действующими нормативными документами.

КС-2 – «Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2» (форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. № 100) - документ, подписываемый уполномоченными представителями Сторон в порядке и в сроки, установленные Договором, устанавливающий факт выполнения Генподрядчиком объема Работ, а также цену за единицу и общую стоимость выполненного Генподрядчиком  объема Работ.

КС-3 – «Справка о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3» (форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. № 100) - подписанный уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика документ, устанавливающий стоимость выполненного Генподрядчиком объема  Работ, подлежащего оплате Генподрядчику в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

Общий журнал работ — документ, отражающий последовательность осуществления строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре и по окончании Работ передаваемый на постоянное хранение Заказчику. Форма и порядок ведения общего журнала работ утверждены Приказом №7 от 12.01.2007г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Объект – подлежащий строительству _____________________________________, расположенный по адресу: __________________________________________________.

Работы - поставка оборудования, все виды строительных, монтажных, пуско-наладочных и прочих работ, производимых Генподрядчиком в связи с выполнением настоящего Договора в соответствии с утвержденной Заказчиком рабочей документацией и принятыми им техническими решениями.

Рабочая документация - утвержденная Заказчиком проектно-сметная документация на строительство Объекта, предоставляемая Заказчиком Генподрядчику и выполненная в соответствии с п.12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 “О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию”, СНиП 11-01-95.

Функции генподряда - функции, выполняемые Генподрядчиком в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, которые включают в себя:

- проведение оперативного планирования и организация строительно-монтажных Работ по настоящему договору;

- обеспечение строительно-монтажных работ по настоящему договору оборудованием, строительными материалами согласно разделительной ведомости;

- охрана труда, окружающей среды и обеспечение пожарной безопасности строительно-монтажных работ;

- контроль выполнения качества и объемов работ по договорам субподряда;

- осуществление технического надзора за субподрядными организациями.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик  принимает на себя генеральный подряд на выполнение Работ по строительству Объекта в соответствии с  Рабочей документацией и условиями настоящего Договора.

1.2. Генподрядчик обязуется выполнить все или часть Работ, указанных в п.1.1 настоящего Договора,  как собственными силами, так и средствами или силами и средствами привлеченных субподрядных организаций (далее Субподрядчики).

1.3. Объем и перечень Работ, выполняемых Генподрядчиком по Договору, определен в Рабочей документации.

1.5. Генподрядчик обязуется сдать результаты Работ в сроки, установленные Договором, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ и производить оплату согласно условиям Договора.

1.6 Комплектация Работ оборудованием, материалами, изделиями и конструкциями  по настоящему договору производится в соответствии с согласованной Сторонами разделительной ведомостью, подписываемой Сторонами в процессе оценки необходимой комплектации Работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ

2.1.  Цена Работы Генподрядчика по настоящему Договору составляет ____________ руб. (___________________________ рублей ___ коп.), в том числе НДС 18% ___________ руб. (___________________________________________________ рублей ___ коп.).

2.2. Цена Работ, указанная в пункте 2.1 Договора, является предварительной и будет уточнена в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

2.3.  Расчет за выполненные работы производится по локальным сметам с учетом их расчета ресурсным методом, в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС81-35.2004 Госстроя России и следующих затрат:

- стоимость 1 человеко-часа рабочих-строителей принимается в зависимости от разрядов работ, согласно информационного бюллетеня "Индексы цен в строительстве"  Министерства ______________ области (далее по тексту информационный бюллетень «Индексы цен в строительстве») за _________ года;

- стоимость 1 человеко-часа машиниста принимается по данным 4 разряда рабочего-строителя, согласно информационного бюллетеня за __________ года;

- стоимость 1 машино-часа машин и механизмов принимается по данным информационного бюллетеня "Индексы цен в строительстве"  за _________ года. Перебазировка машин и механизмов определяется по согласованному Сторонами расчету;

- накладные расходы учитываются от фонда оплаты труда (далее по тексту – ФОТ) по действующим нормативам МДС (Методические указания по определению сметной стоимости строительства) 81-33.2004 приложение 4,5 и письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ г. Москвы № ЮТ 260/06 от 31.01.05г. Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;

- сметная прибыль учитывается от ФОТ  по действующим нормативам МДС 81-25.2001 и письму  Федерального агентства по строительству и ЖКХ г. Москвы № АП-5536/06 от 31.01.05г.;

- фактор, усложняющий производство Работ оплачивается согласно Протокола технического совещания, составляемого и подписываемого обеими Сторонами;

- зимние удорожания оплачиваются по Сборникам сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время таблицы 5 ГСН (Государственные сметные нормы) 81-05-02-2001 от стоимости строительно-монтажных работ выполняемых в период с 01 ноября по 25 апреля;

- затраты на титульные временные здания и сооружения оплачиваются по согласованному Сторонами расчету;

- стоимость материалов, приобретенных Генподрядчиком, учитывается, исходя из цен, согласованных с Заказчиком на момент приобретения материалов,  с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов;

- транспортные расходы оплачиваются по Расчету, составленному по сметным ценам на перевозку строительных грузов, приведенных в информационном бюллетене "Индексы цен в строительстве"  за  II квартал 2009 года.  Расстояние перевозки согласовывается Сторонами;

- заготовительно-складские расходы учитываются в размере 2% (двух процентов) от стоимости материалов, за исключением: металлоконструкций и железобетонных изделий.  Заготовительно-складские расходы на указанные материалы Заказчиком Генподрядчику не компенсируются;

- затраты на командировочные расходы Генподрядчику компенсируются из расчета 150 рублей (без учета НДС) за 1 чел/сутки.

2.4. Оплате подлежат фактически выполненные Работы, на которые представлена документация, подтверждающая качество выполненных Работ (Акты скрытых работ, исполнительные схемы и т.д.).

2.5. Генподрядчик предъявляет Заказчику КС-2 и КС-3  ежемесячно в срок до 2-го (второго) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

2.6.  Для проведения расчетов Генподрядчик открывает счет в __________________.

2.7. Заказчик перечисляет Генподрядчику авансовый платеж в размере _________ руб. (______________________ рублей ___ коп.), в том числе НДС 18%   - ______________ руб. (______________________________________ рублей ___ коп.) в срок до «___» _______ 20___ года.

2.8. Размер и сроки перечисления остальных платежей Стороны согласовывают дополнительно, при этом окончательный платеж должен быть осуществлен не позднее 5-ти календарных дней с момента окончания Работ на основании акта выполненных в полном объеме работ по настоящему Договору.

2.9. Генподрядчик передает Заказчику счета-фактуры в порядке и сроки, установленные действующим законодательством  РФ и настоящим Договором.

2.10. За осуществления Функций генподряда, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик ежемесячно, не позднее 25-го числа следующего месяца, оплачивает Генподрядчику генподрядный процент в размере 4 (четыре) % от стоимости выполненных за месяц работ.

2.11.  Охрану строящего Объекта осуществляет Заказчик (Генеральный Подрядчик).

А) За охрану строящегося Объекта Заказчик ежемесячно, не позднее 25-го числа следующего месяца, оплачивает Генподрядчику _____________ руб. (______________________ рублей ___ коп.), в том числе НДС 18%   - ______________ руб. __________________________________ рублей ___ коп.).

Б) Заказчик компенсирует затраты Генподрядчика по охране строящего объекта из расчета 2 человека в смену и стоимости 1 (одного) часа работы охранника 150 (сто пятьдесят) рублей (без учета НДС).

Основанием для оплаты затрат по охране является акт об оказанных услугах по охране (по форме КС-2) и справка о стоимости услуг (по форме КС-3).  Исходными данными для составления акта КС-2 и справки КС-3 является  табель учета рабочего времени по охране строящегося Объекта.

2.12. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций осуществляет Генподрядчик.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Генподрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять за свой риск Работы в объемах и сроки, установленные настоящим Договором.

3.1.2. Поставить на Объект необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, изделия и конструкции за исключением поставок Заказчика.

3.1.3. В течение всего срока действия Договора осуществлять контроль над работниками Субподрядчиков, выполняющими Работы на территории Объекта. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Объекта. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение ими вышеуказанных инструкций и правил, действующих у Заказчика.

3.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по технике безопасности труда при производстве работ, обеспечить за свой счет работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми в соответствии с имеющимися у Заказчика вредными производственными факторами.

3.1.5. Обеспечить выполнение работниками требований промышленной безопасности в соответствии с нормативно-технической документацией и согласованным планом производства Работ (далее по тексту Договора – ППР), выполнение противопожарных мероприятий, соблюдение экологической безопасности и требований охраны окружающей среды.

3.1.6. За свой счет и в срок, согласованный Сторонами, устранить дефекты, выявленные при выполнении Работ и/или в период гарантийного срока на выполненные Работы.

Наличие дефектов устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Генподрядчика. Для участия в составлении акта Генподрядчик обязан командировать своего полномочного представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения извещения. В случае неприбытия представителя Генподрядчика в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик имеет право составить акт о наличии дефектов в одностороннем порядке.

3.1.7. Требовать от своих работников, а также работников Субподрядчика строгого соблюдения действующих у Заказчика инструкций по проведению всех видов работ, инструкций Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режимах.

3.1.8. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии со СНиП и другими действующими нормативными документами и предоставлять их Заказчику.

3.1.9. Возвратить Заказчику пропуска работников, которые больше не работают на территории Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прекращения выполнения работником Работ на территории Заказчика.

3.1.10. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика.

3.1.11.  Круглосуточно осуществлять охрану строящегося Объекта.

3.1.12 Для охраны строящегося Объекта заключить договор с организацией имеющую лицензию (разрешение) на оказание охранных услуг.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1 Производить подписание КС-2 и КС-3 в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их предъявления Заказчику, либо направить Генподрядчику мотивированный отказ от их подписания.

3.2.2 Производить оплату выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком Работ в соответствии с п. 2.3, 2.4, 2.6 и 2.8  настоящего договора.

3.2.3. Передать Генподрядчику земельный участок под строительство, площадь и состояние которого должны обеспечивать своевременное начало Работ, их проведение и завершение в срок. Земельный участок должен быть предоставлен Заказчиком за 3 (три) календарных дня до начала Работ. При передаче земельного участка под строительство Заказчик обязан также передать Генподрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта, грунта, необходимого для обратной засыпки или карьера для добычи недостающего грунта, или согласовывать предложения Генподрядчика по этим вопросам.

3.2.4. Обеспечить объект точкой подключения (э/энергией, водой) в необходимых количествах по заявкам Генподрядчика.

3.3.  Взаимные обязательства Сторон:

3.3.1. Стороны совместно участвуют в процессе подготовки Объекта и документации для сдачи его по акту приемки законченного строительством Объекта.

4 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Все Работы должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки:

Начало:   	«___» ________ 20___ года

Окончание:    	«___» ________ 20___ года.

4.2. Перенос срока окончания Работ на более поздний срок может производиться:

4.2.1  При наличии компенсирующих событий, к которым относятся:

- приостановка Работ по письменному распоряжению Заказчика, но не по причине неудовлетворительной Работы Генподрядчика;

- приостановка Работ, вызванная неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему договору.

Корректировка сроков выполнения Работ в связи с наступлением компенсирующих событий производится Заказчиком по инициативе Генподрядчика. При остановке Работ Генподрядчик немедленно письменно информирует об этом Заказчика с указанием причин приостановки Работ.

4.2.2. В случае задержки Заказчиком исполнения своих обязательств, предусмотренных  настоящим Договором,  Генподрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о продлении сроков выполнения Работ в каждом случае задержки с указанием периода, на который продлевается срок выполнения Работ.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Генподрядчик гарантирует, что материалы, изделия и конструкции, применяемые им в Работе, соответствуют  государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты качества, сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Генподрядчик гарантирует качество выполненных Работ.

5.3. Гарантийный срок на выполненные Генподрядчиком работы составляет  12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта ввода Объекта в эксплуатацию.

5.4.  Генподрядчик за свой счет устраняет дефекты Работ, выявленные в период выполнения Работ и в  течение гарантийного срока.

5.5. 3аказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за качеством Работ и технологией производства Работ.

5.6. Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Генподрядчика от выполнения Работ по контролю качества в соответствии с существующими требованиями.

5.7. Заказчик имеет право на проведение дополнительных испытаний выполненных Работ. Проведение дополнительных испытаний оплачивается:

- Заказчиком, если подтверждено качественное выполнение Работ;

- Генподрядчиком, если установлен брак (дефект).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона по Договору обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Генподрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.3. В случаях, когда Работы выполнены Генподрядчиком с отступлениями от норм и правил и/или рабочей документацией, Заказчик вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Генподрядчика безвозмездного устранения дефектов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Генподрядчиком соответствующего требования Заказчика;

6.3.2. Потребовать от Генподрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов за устранение недостатков на Генподрядчика.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока.

6.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Генподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы переходит с Генподрядчика на Заказчика с начала проведения комплексных испытаний оборудования.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть,  ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: война (включая гражданскую войну), наводнения, землетрясение  и иные явления природы,  изменения действующего законодательства РФ, издание актов органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Любые из этих событий должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнение обязательства по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления указанных обстоятельств, должна в течение трех дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно информировать другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от исполнения договорных обязательств по причине действия указанных обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более одного месяца, Стороны обязуются провести переговоры  путем их совместного присутствия для определения своих дальнейших действий.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более одного месяца, настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по взаимному соглашению Сторон.

7.5. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является документ, выдаваемый региональным представительством Торгово-промышленной палаты РФ того региона, в котором обстоятельства наступили.

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. По решению арбитражного суда.

8.2.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

8.3.Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (по смыслу п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ) в следующих случаях:

-  не устранения недостатков (дефектов) в выполненной Работе в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Генподрядчиком соответствующего требования Заказчика;

-  нарушения Генподрядчиком сроков выполнения Работ более чем  на 30 (тридцать) календарных дней.

В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в отказе Заказчика от исполнения Договора, а если такая дата не указана, то в день получения Генподрядчиком отказа Заказчика. При этом Генподрядчик не освобождается от уплаты всех сумм неустоек и возврата Заказчику всех выплаченных последним денежных средств Генподрядчику, если таковые были уплачены Заказчиком.

Генподрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства путем перечисления на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Генподрядчиком отказа Заказчика от исполнения Договора, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно.

9. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

9.1. В рамках настоящего Договора Коммерческой тайной считаются документы и материалы, передаваемые Заказчиком Генподрядчику с грифом «Коммерческая тайна».

9.2. На материальных носителях Коммерческой тайны Стороны обязаны проставить гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования организации – ее обладателя, указать ее местонахождение.

Собственником всех материальных носителей с грифом «Коммерческая тайна», а также собственником всей Коммерческой тайны, передаваемой Заказчиком Генподрядчику является Заказчик.

9.3. Стороны обязуются:

9.3.1. Хранить Коммерческую тайну строго конфиденциально, не раскрывать ее всю или ее часть третьим лицам, не допускать и/или не осуществлять опубликование и/или иное распространение Коммерческой тайны.

9.3.2. Ограничить круг лиц, имеющих доступ к Коммерческой тайне, исключительно сотрудниками, выполняющими работы по настоящему Договору, и способствовать тому, чтобы все эти сотрудники хранили эту Коммерческую тайну в строгом секрете.

9.3.3. Применять к Коммерческой тайне не меньшие меры безопасности и предосторожности, чем те, которые он применяет к своей собственной Коммерческой тайне и конфиденциальной информации.

9.3.4. Принимать все необходимые меры для того, чтобы его сотрудники, агенты, правопреемники не информировали третьих лиц о содержании информации с грифом «Коммерческая тайна».

9.3.5. Использовать Коммерческую тайну только для исполнения настоящего Договора.

9.3.6. При утере или разглашении Коммерческой тайны Сторона, виновная в утере или разглашении Коммерческой тайны, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, информирует другую Сторону, и Стороны проводят консультации и организовывают расследование.

9.3.7. Окончание и/или расторжение настоящего Договора не имеет влияния на обязательства Сторон по охране Коммерческой тайны. Стороны обязуется охранять Коммерческую тайну в течение пяти лет после истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения.

9.3.8. Стороны обязаны в полном объеме обеспечить меры по охране Коммерческой тайны, касающихся предмета настоящего Договора и хода его исполнения.

9.3.9. Коммерческая тайна могут стать известными третьим лицам только с согласия Заказчика, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны несут ответственность за соблюдение режима Коммерческой тайны своими сотрудниками, имеющими доступ к Коммерческой тайне, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обязаны возместить потерпевшей Стороне все убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в результате не соблюдения режима Коммерческой тайны сотрудниками Стороны, нарушившей режим Коммерческой тайны в сроки, предусмотренные Сторонами.

Стороны несут ответственность за соблюдение режима Коммерческой тайны третьими лицами, имеющими доступ к Коммерческой тайне, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обязаны возместить потерпевшей Стороне все убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие в результате не соблюдения режима Коммерческой тайны третьими лицами в Сроки, предусмотренные Сторонами.

9.5. Передача Сторонами на основании официальных требований компетентных органов сведений, составляющих Коммерческую тайну, возможна только после получения предварительного письменного согласия другой Стороны, а также предварительного письменного согласования с другой Стороной объема передаваемых сведений, составляющих Коммерческую тайну.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. Споры, возникающие по настоящему договору, которые Сторонам не удалось урегулировать путем переговоров, должны быть окончательно разрешены Арбитражным судом  г. Москвы (Арбитражным судом по месту нахождения истца) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Досудебный порядок урегулирования споров путем предъявления претензий является обязательным. Срок ответа на претензию и его передачу другой стороне – 15 календарных дней с момента получения претензии. Ответ на претензию должен быть отправлен экспресс-почтой. Каждая из Сторон обязуется не обращаться в арбитраж до истечения срока ответа на претензию.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.2. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.3. Данный Договор заменяет собой все предыдущие соглашения Заказчика и Генподрядчика по предмету Договора.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Стороны несут ответственность за достоверность подписи на настоящем Договоре и приложениях к нему.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.

11.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом только тогда, когда Сторона, отправляющая уведомление, следует требованиям настоящего пункта 11.3, и если адресат получает уведомление в соответствии с пунктами 11.3.1 – 11.3.2.

Уведомление считается доставленным:

11.7.1. Если уведомление доставлено лично, или выслано почтой с регистрацией вручения – после получения на дату, указанную в подписанной квитанции;

11.7.2. Если извещение отправлено по факсу – после получения отправляющей уведомление стороной подтверждения или отчета о передаче, сгенерированных отправившей уведомление факс-машиной.

11.8. Право требования по настоящему Договору может быть передано третьим лицам только с письменного согласия другой Стороны.

11.9. Право  собственности  на  результаты  Работ переходит к Заказчику с момента  подписания акта сдачи-приемки законченного строительством Объекта (акта ввода Объекта в эксплуатацию).

11.10. Заказчик обязуется назначить своего представителя на Объекте, уполномоченного действовать от имени Заказчика.

12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1. ……….

Приложение №2………...

13. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Генподрядчик: __________________________________, Юридический адрес: __________________________________ __________________________________, Р/с _______________________________ К/с _______________________________ Банк _____________________________ ИНН __________________ БИК __________________ ОКПО _________________ | Заказчик: __________________________________, Юридический адрес: __________________________________ __________________________________, Р/с _______________________________ К/с _______________________________ Банк _____________________________ ИНН __________________ БИК __________________ ОКПО _________________ |
| --- | --- |

14. ПОДПИСИ СТОРОН:

| Генподрядчик: ________________ _________________ | Заказчик: ___________________ ________________ |
| --- | --- |