# ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

г. _____________                                  «____»_________200__г.

__________, именуемое в дальнейшем ''Заказчик", в лице ________________, действующего на основании __________с одной стороны,

и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице ________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

      - Генподрядчик обязуется выполнить за свой риск строительно-монтажные работы на объекте: Производство Поликристаллического кремния и сдать его в эксплуатацию на условиях настоящего Договора, согласно утвержденной проектно-сметной документации в соответствии с календарным планом производства работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Генподрядчиком работы.

II.  СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА.

- Стоимость принимаемых Генподрядчиком работ на момент его заключения ориентировочно составляет _________________ рублей, в том числе НДС ______________руб., которая определена на основании смет, составленных в ценах______________.

- При выдачи проектно-сметной документации на отдельные этапы работ, стоимость выполнения этих этапов определяется дополнительными соглашениями.

- Указанная стоимость работ является предварительной (открытой) может быть изменена:

-при внесении, по предложению Заказчика, изменений в объемы и содержание работ;

-при изменении ценообразующих факторов и в связи с инфляционными процессами по          согласованию сторон;

-при выявлении упущений в ПСД в процессе производства работ.

Изменения оформляются дополнительным соглашением.

2.4. Расчет сметной стоимости производится на основании следующих ценообразующих факторов:

Вариант I:  по сборникам ГЭСН (государственным элементным сметным нормам)

- стоимость 1 чел - часа рабочих определяется согласно «Индексов цен в строительстве» по __________ой области, за I квартал, в зависимости от разрядов работ;

- стоимость 1 маш - часа машин и механизмов определяется согласно «Индексов цен в строительстве» по __________ой области, за за I квартал, по сметным расценкам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств;

- накладные расходы учитываются от ФОТ по действующим нормативам МДС 81-33.2004 приложение 4,5 и письма №ЮТ 260/06 от 31.01.05г.;

- сметная прибыль учитывается по действующим нормативам МДС 81-25.2004 и письму №АП-5536/06 от 18.11.04г.;

- фактор усложняющий производство работ оплачивается согласно протокола технического совещания;

- Зимние удорожания оплачиваются по нормам таблицы 5 ГСН 81-05-02-2001 от стоимости СМР в зимние месяцы;

- стоимость материалов по ценам на момент их приобретения (согласованных с Заказчиком) с учетом транспортно-заготовительных расходов, но не выше среднеобластных цен;

- заготовительно-складские расходы учитываются в размере 8% от стоимости материалов;

-  непредвиденные расходы в размере 10% от сметной стоимости работ. Оплата непредвиденных расходов производится по утвержденным сметам, за конкренто выполненный объем работ.

Вариант II: по сборникам ТЭР (территориальные сметные нормы)

-  для определения стоимости работ используем индекс 3,85 к сметной стоимости работ;

- фактор усложняющий производство работ оплачивается согласно протокола технического совещания;

- Зимние удорожания оплачиваются по нормам таблицы 5 ГСН 81-05-02-2001 от стоимости СМР в зимние месяцы;

- стоимость материалов по ценам на момент их приобретения (согласованных с Заказчиком) с учетом транспортно-заготовительных расходов, но не выше среднеобластных цен;

- заготовительно-складские расходы учитываются в размере 8% от стоимости материалов;

-  непредвиденные расходы в размере 10% от сметной стоимости работ. Оплата непредвиденных расходов производится по утвержденным сметам, за конкренто выполненный объем работ.

# III. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

- В течение 10-ти дней, со дня подписания договора Заказчик перечисляет Генподрядчику аванс:

Вариант I: - в размере 30% стоимости этапа работ, согласно календарного графика производства работ (приложение №1)

Вариант II: - в размере согласованного сторонами расчета (приложение к договору).

- При расчетах с Генподрядчиком за выполненные объемы, начиная со II квартала 2007 года, и на каждый последующий квартал учитывается индекс инфляции, который определяется по данным Информационного бюллетеня «Индексы цен в строительстве».

- Платежи за выполненные в отчетном месяце работы производятся Заказчиком
Генподрядчику следующим образом:

  - Генподрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца,   составляет Акт выполненных
работ формы КС-2, в четырех экземплярах, и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, в четырех экземплярах, и подписывает его у Заказчик. Заказчик в течение 3-х дней с даты представления такого Акта обязан подписать его и скрепить печатью, или дать мотивированный отказ в письменной форме. Подписанный Акт, в двух экземплярах, передается Заказчиком Генподрядчику, 2 экземпляра подписанного акта остаются у Заказчика.

  - Генподрядчик  после  получения оформленных  справок КС-2 и КС-3 в течении 2-х дней предъявляет счет-фактуру Заказчику для оплаты.

  - Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 дней с даты предъявления счета-фактуры Генподрядчиком.

- Заказчик принимает и оплачивает  фактически выполненные объемы  работ, согласно проектно-сметной документации, на которые   представлена  документация подтверждающая  качество  выполненных работ (акты  скрытых  работ,  исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы и т.д.).

- Оплате подлежит 95 % от стоимости выполненных работ. При выполнении этапа работ  согласно календарного плана, зарезервированная стоимость выполненных работ оплачивается Генподрядчику в течении 20 дней после подписания акта приемки этапа работ. В случае срыва срока окончания работ по этапу, зарезервированная 5% стоимость выполненных работ, оплате Генподрядчику не подлежит, и используется Заказчиком для частичного погашения оплаты процентов за пользование кредитом.

- В случае необходимости  приобретения Генподрядчиком материалов и изделий по ценам,
превышающим сметную стоимость материалов, Заказчик компенсирует Генподрядчику удорожание материалов в соответствии с согласованным сторонами расчетом, с предоставлением счет-фактур на стоимость материалов, по дополнительному соглашению.

- Другие вопросы по условиям платежей, возникающие в процессе производства работ, стороны решают совместно, основываясь на взаимном интересе по реализации настоящего договора, и оформляются дополнительным соглашением.

IV. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Все виды работ должны быть выполнены Генподрядчиком в сроки установленные календарным планом производства работ, который разрабатывается и подписывается сторонами после выдачи проектно-сметной документации и является неотъемлемой частью договора.
4.2. Генподрядчик имеет право на продление срока  выполнения этапа работ и внесения  изменений в случае задержки Заказчиком исполнения своих обязательств, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего договора.

# V.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА.

Для осуществления настоящего договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

- Выполнить  порученные  ему работы,  в  соответствии  с  установленным  сроком  и  в   пределах суммы договора, оговоренной разделом II настоящего договора, обеспечив при этом  выполнение работ в соответствии  со строительными  нормами  и правилами, утвержденной проектно-сметной документацией.

- Поставить на строительную площадку необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, конструкции и строительную технику, за исключением поставок Заказчика.

- Осуществить своими силами и средствами установку временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ, а после окончания строительства объекта, произвести их демонтаж (уборку) и вывоз со строительной площадки.

- Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности труда при производстве работ, обеспечить за свой счет работников средствами индивидуальной защиты, обеспечить выполнение требований промышленной безопасности в соответствии с нормативно-технической документацией, противопожарных мероприятий, экологической безопасности и охране окружающей среды.

- В течение всего срока действия договора осуществлять контроль над своими работниками, выполняющими работы на территории Заказчика. Строго соблюдать действующие у Заказчика  требования  правил, инструкций  и других нормативных документов по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение ими вышеуказанных инструкций и правил, действующих у Заказчика.

- Обеспечить работников спецодеждой с логотипом, либо названием организации.

- Обеспечить  своим  работникам  бытовое,  санитарно-гигиеническое,  медицинское

обслуживание и перевозку к месту работы.

- Обеспечить сохранность всех материальных ценностей до момента сдачи объекта в

эксплуатацию, а так же охрану строительной площадки.

- Выполнить  своими  силами  и  средствами  обустройство  строительной  площадки  в

соответствии с проектом производства работ, обеспечить места работ в необходимом и

достаточном   объеме   служебными   помещениями,   средствами   связи   и   санитарно-

бытовыми сооружениями.

- Подсоединение временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке осуществляется за счет средств, предназначенных на оплату временных зданий и сооружений. Устройство временных коммуникаций, а также подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генподрядчик.

- Генподрядчик обязан обеспечить сохранность всего оборудования. В случае его утраты или повреждения по вине Генподрядчика он восстанавливает его за свой счет.

- Рассмотреть  и  выдать Заказчику замечания  по  проектно-сметной документации  в

течении 15 календарных дней после ее получения. В течении 10 дней, после выдачи

ПСД, разработать и согласовать с Заказчиком ППР на объект строительства.

- Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии со СНиП и

другими действующими нормативными документами и предоставлять их Заказчику.

- Осуществлять в процессе производства работ систематическую и по завершении работ,

окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства, их погрузку,

вывоз и выгрузку в местах указанных Заказчиком.

- Произвести и сдать по акту индивидуальное опробование оборудования. Принимать

участие в комплексном опробовании оборудования.

- За свой счет и в срок, согласованный сторонами, устранить дефекты, выявленные
при выполнении и в период гарантийного срока, который действует в течение  12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

- Наличие дефектов, устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Генподрядчика. Для участия в составлении акта Генподрядчик обязан командировать своего полномочного представителя не позднее 5 дней со дня получения извещения.

- Возвратить Заказчику пропуска работников Генподрядчика, которые больше не работают на территории Заказчика в течение 2 (двух) дней с момента прекращения выполнения работником Генподрядчика работ на территории Заказчика.

- Требовать от своих работников строгого  соблюдения инструкции о пропускном и внутри-объектовом режиме, выполнять все условия сохранения ТМЦ Заказчика в местах дислокации своих работников и правил внутреннего трудового распорядка, действующих у Заказчика.

# ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

Для осуществления настоящего договора Заказчик принимает на себя обязательства:

6.1. Обеспечить Генподрядчика рабочей документацией соответственно технологической последовательности выполняемых  работ.

6.2. Передаваемая ПСД должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП и утверждена Заказчиком.

6.3. При выявлении упущений в ПСД в процессе производства работ Генподрядчик сообщает об этом Заказчику для принятия решения и оплаты данных работ.

6.4. Осуществить сторожевую охрану объекта в пределах ограждения объекта.

6.5.Производить ежемесячно приемку выполненных Генподрядчиком работ с подписанием справки ф.КС-2 и КС-3 в течение 3-х дней с даты их предъявления Заказчику, либо дать мотивированный отказ.

6.6.    Производить ежемесячно оплату выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком

работ в соответствии с разделом, III настоящего договора.

6.7. Передать Генподрядчику по акту в соответствии со СНиП строительную площадку, освобожденную от имущества третьих лиц, с оформленными в установленном порядке документами на право выполнения работ.

6.8. Произвести вынос в натуру границ строительной площадки, осей внеплощадочных инженерных   сетей   и   границ   земельных   участков   для   временных   сооружений Генподрядчика. Создать геодезическую разбивочную основу.

6.9.Обеспечить осуществление всех видов технического и авторского надзора и контроля при выполнении работ Генподрядчиком.

6.10. Предоставить места для вывоза строительного мусора со строительной площадки.

6.11. Обеспечить строительную площадку точкой подключения (э/энергией, водой, воздуха) в необходимых количествах по заявкам Генподрядчика.

6.12. Обеспечить своевременную поставку материалов и оборудования по графику (Приложение ___), согласованного сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

# VII. ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1.Заказчик вправе вносить изменения в рабочую документацию в соответствии со ст.744
ГК РФ. Все изменения и дополнения оформляются протоколом-соглашением или
техническим решением, подписанными сторонами с одновременным принятием
решения по оплате этих изменений и дополнений и переносе сроков окончания - работ.

# VIII.  КАЧЕСТВО РАБОТ

- Генподрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования, конструкций и изделий, поставляемых и применяемых им для строительства, соответствует спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и имеет соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- 3аказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за качеством работ, применяемых Генподрядчиком материалов и технологии производства работ.

- При обнаружении дефектов все затраты по их ликвидации, включая затраты по сопутствующим работам, возмещает Генподрядчик.

- Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Генподрядчика от выполнения работ по контролю качества в соответствии с существующими требованиями.

- Заказчик имеет право на проведение дополнительных испытаний, необходимых для определения качества примененных материалов и выполненных работ. Проведение дополнительных испытаний оплачивается:

- Заказчиком - если подтверждено нормальное качество;

- Генподрядчиком - если установлен брак (дефект).

8.6.Гарантийный срок качества выполненных по договору работ устанавливается на срок 12               месяцев со дня оформления акта приема-сдачи объекта.

8.7 При обнаружении дефектов во время гарантийного срока, все затраты по их ликвидации возмещает Генподрядчик.

# IX . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За просрочку выполнения строительно-монтажных работ согласно пункта 4.1, Генподрядчик выплачивает Заказчику на основании его письменного требования пени в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки.

9.2. 3а задержку оплаты выполненных работ согласно раздела III настоящего договора,  Заказчик выплачивает Генподрядчику на основании его письменного требования пени размере 0,5 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет договора, до приемки этого объекта Заказчиком несет Генподрядчик.

- В случае временного прекращения работ, по независящим от Генподрядчика причинам (отсутствие средств у Заказчика, наличие проектных неувязок и др.), Генподрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период задержки, и он освобождается на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи работ. В каждом случае задержки направляется письменное уведомление о продлении сроков выполнения работ, на которое Заказчик должен дать ответ в течение 7 дней, а в случае не получения ответа от Заказчика, срок считается продленным.

- Генподрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. В случае выявления
брака Генподрядчик  обязан  устранить  недостатки  за свой  счет,  либо  компенсировать
Заказчику сумму затрат за их устранение, согласно ст.723 ГК РФ.

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в период исполнения договора.
стороны   будут   решать   путем   переговоров.   В   случае   невозможности   решения
разногласий путем переговоров, стороны передают их в арбитражный суд __________ой
области.

- В случае нарушения персоналом Генподрядчика трудовой и производственной дисциплины, Генподрядчик возмещает Заказчику все произведенные расходы по оказанию медпунктом ООО «Усольехимпром» медицинских услуг, а также уплачивает штраф за каждый случай алкогольного опьянения в размере 10 000 рублей. Сумма штрафа удерживается с оплаты выполненных работ.

- В случае нарушения правил пожарной и промышленной безопасности, несвоевременную уборку мусора (запись в журнале производства работ) уплачивается штраф в размере 10 000 рублей. Сумма штрафа удерживается с оплаты выполненных работ.

# Х.  СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

- Генподрядчик письменно информирует Заказчика за 3 дня до начала приемки отдельных

ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

- Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается актом промежуточной приемки конструкций и работ, подлежащих закрытию, подписанного сторонами.

- Генподрядчик приступает к выполнению последующих   работ только после письменного разрешения Заказчика.

- Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, по его требованию Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указания Заказчика, а затем восстановить ее.

- Если в течение указанного срока Заказчик не явился к проведению промежуточной приемки подлежащих закрытию работ, то Генподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми.

# XI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- Генподрядчик немедленно по подписании настоящего договора назначает своего

ответственного представителя для решения вопросов технадзора и подписания справок о стоимости выполненных работ ф. КС-2 и КС- 3 сообщает Заказчику его должность, фамилию, имя, отчество в письменной форме.

- Представленные Генподрядчиком исполнительные сметы и справки о стоимости выполненных работ ф. КС-2, КС-3  подписываются, со стороны Заказчика, лицом ответственным за объемы и технологию работ УКС, инженером-сметчиком планово-сметного отдела, начальником планово-сметного  отдела,  директором  по  капитальному  строительству.

- Генподрядчик самостоятельно организует производство работ по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе IV настоящего договора и согласованным с Заказчиком.

- Генподрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования, конструкций и изделий, поставляемых и применяемых им для строительства, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

# XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

12.1. Обеспечение объекта материалами, изделиями и оборудованием производится согласно "Разделительной ведомости по снабжению и комплектации материалами, изделиями и оборудованием" (приложение №__), которая является неотъемлемой частью договора.

# XIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, стихийные бедствия, гражданские волнения, решения правительства РФ и т.д.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

- Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течении которого действовали такие обстоятельства с предоставлением соответствующей справки торгово-промышленной палаты.

- Сторона,   для   которой   создалась   невозможность   исполнения   обязательств   по договору, обязана не позднее 5 дней с момента их поступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах предусмотренных п. 12.1. лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

# XIV. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- Основанием для расторжения договора является существенное нарушение условий

договора  одной из сторон:

- Существенным нарушением условий договора является:

а)	со стороны Генподрядчика:

-несоблюдение качества выполняемых работ и применение некачественных материалов;

-нарушения срока производства работ, при отсутствии оснований для изменения сроков
                окончания работ;

-невыполнение предписаний Заказчика, выданных в соответствии с условиями                договора.

б)	со стороны Заказчика:

-задержка (более    одного месяца) перечисления платежей за выполненные работы в
                  соответствии с разделом III   настоящего договора и поставки материалов согласно
                  графика.

- Договор считается расторгнутым после двустороннего подписания соглашения о      расторжении.

- При расторжении договора, не по вине Генподрядчика, Генподрядчику подлежат оплате все фактически выполненные объемы работ, с оформлением справок ф.КС-2, КС-3.

# XV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются сторонами в соответствии с действующим Законодательством РФ.

- При изменении юридического адреса и расчетных реквизитов Заказчик немедленно оповещает об этом Генподрядчика в письменной форме.

- Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

- Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах: 1- Заказчику, 1 - Генподрядчику.

# Приложение №1. _____________

Приложение № 2. ________________.

# XVI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН